Sokołów Małopolski, 22.12.2020 r.

RG.271.34.2020-PB

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura o której mowa w art.24 aa PZP.

Przedmiot zamówienia:  Roboty budowlane

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim.

Zatwierdzone od użytku Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim 
Nr 393/2020 z  dnia 22 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie: 770812-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24eca794-a0bc-413e-8721-a3b3dd31a272

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Ożóg

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Informacje ogólne

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwaną  dalej Ustawą OKIK

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji zwaną dalej Ustawą ZNK

  - SWIZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

  - SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego:www.sokolow-mlp.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawie PZP., prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. Zamawiający wymaga zatrudnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, zgodnie z  dokumentacją projektową, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22  ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  - Zakres robót, który wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy.

  - W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.12 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę osób wykonujących osób wykonujących wskazane w pkt.2.12 czynności:

a) 	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.12 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.19. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób  
         wykonujących wskazane w pkt.2.12 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje         
         w postaci kary umownej w wysokości określonej  we wzorze umowy.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie realizacji zamówienia z osobą wskazaną w wykazie, Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek aktualizowania ww. wykazu wpisując na to miejsce inną osobę.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu  Oferty”) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, oraz podania przez  Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP., Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie podzielono na dwie części, tj.:

1. Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ”

2. Remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim.

Każdy wykonawca może składać oferty na jedno lub wszystkie zadania.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia o którym  mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim, w tym:

Zadanie 1:

Budynek zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” podlegający przebudowie znajduje się na działce nr ewid.: 1072/1 w Sokołowie Małopolskim. Wymiary przedmiotowego budynku, długość: 22,55m szerokość: 7,02m, wysokość: 4,00m.

zakres prac do wykonania:

- wyburzenie warstw posadzkowych,

- wykonanie fundamentów pod ścianki działowe i trzony wentylacyjne,

- wykonanie iniekcji ścian (jeśli będzie konieczne)

- wykonanie przebić przez strop i wycięcie blachy w dachu dla trzonów wentylacyjnych,

- wykonanie ścianek działowych,

- wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,

- wykonanie nowych trzonów wentylacyjnych,

- zmiana lokalizacji drzwi wewnętrznych,

- docieplenie posadzki,

- przebudowa stropu,

- całość obiektu docieplona styropianem 15 cm wraz z tynkiem zewnętrznym,

- docieplenie ścian fundamentowych,

- wykonanie parapetów zewnętrznych,

- wykonanie orynnowania oraz rur spustowych,

- wykonanie odbojów.

zakres prac wykończeniowych:

- wymiana stolarki okiennej,

- stolarka wewnętrzna drewniana,

- tynki wapienno-cementowe gładzone malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

- wykonanie posadzki wraz z cokołami (w pomieszczeniach gospodarczych oraz kotłowni i wc glazura na ścianach do wys. 2,0m, w pomieszczeniach z natryskami glazura na ścianach pod strop)

- wykonanie parapetów wewnętrznych.

wykonanie instalacji:

- przeciwpożarowej,

- wody ciepłej i zimnej,

- kanalizacyjnej,

- elektrycznej,

- gazowej,

- odgromowej,

- centralnego ogrzewania,

Zadanie 2 :

Remont boisk „Moje boisko- ORLIK 2012”

Typ obiektu stanowiący przedmiot przedsięwzięcia:

Kompleks dwóch boisk: boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową oraz boisko ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną. Boiska są położone na działkach nr ew. 826/11, 826/2, 826/16, 829/12, 830/12 w Sokołowie Małopolskim, które są własnością Gminy Sokołów Młp.

Podstawowe wymiary (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia użytkowa, kubatura):

Boisko ze sztucznej murawy: długość płyty 62 m, szerokość płyty 30 m, powierzchnia boiska 1860 mkw,. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowej o wymiarach pola gier 30 m x 50 m, powierzchnia 1500 mkw.

Charakterystyczne cechy/ wymiary obiektu:

Na boisku wielofunkcyjnym, poliuretanowym, znajdują się pola do gier: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz pole do gry do tenisa ziemnego. Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny), na podbudowie z betonu. Boisko ograniczone krawężnikami oporowymi.

Boisko ze sztucznej murawy sezonowej, z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, trawa syntetyczna, podsiewana granulatem gumowym, dwie bramki.

Boiska są ogrodzone siatką o wysokości od 3 do 6 m. Przy boiskach znajdują się ciągi piesze oraz budynek zaplecza sanitarnego.

Podstawowy zakres robót rzeczowych:

Planowany zakres robót rzeczowych na boisku wielofunkcyjnym: oczyszczenie nawierzchni boiska, naprawa pęknięć nawierzchni, wymiana fragmentów nawierzchni, naprawa i uzupełnienie ubytków nawierzchni, remont urządzeń odwadniających, uzupełnienie granulatu gumowego, nałożenie warstwy użytkowej metodą natrysku, malowanie (odtworzenie) linii boiska.

Boisko ze sztucznej murawy: demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej, wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy pod projektowaną nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, montaż nowej trawy syntetycznej całorocznej, wykonanie zasypki, malowanie linii na boisku, remont urządzeń odwadniających.

Przeznaczenie obiektu

Boiska służą jako kompleks sportowy „Moje boisko- ORLIK 2012”. Obiekt służy klubom sportowym, głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Młp. Obiekt nie jest obiektem przyszkolnym i nie służy do prowadzenia zajęć szkolnych i wraz z budynkiem zaplecza stanowi samodzielny kompleks. Obiekt ogólnodostępny, korzysta z niego głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Małopolskim i zarejestrowane w nim grupy młodzieżowe oraz inne grupy osób.

Nie istnieje konieczność planowania rozwiązań techniczno- funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Teren obiektu jest płaski, wejścia szerokie, umożliwiające wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia bezpieczna, nie powodująca urazów. Dostęp do zaplecza sanitarnego w istniejącym budynku, parterowym, z wejściem od zewnątrz.

3.2.   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Zakres główny: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zadanie 1

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Pozostałe: 
45330000-9

45310000-3

45430000-0

45420000-7

45410000-4

45321000-3

Zadanie 2

45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

Pozostałe: 
45332300-6

Zakres robót określony został w projektach, przedmiarach robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

3.3.  Szczegółowy opis i zakres i sposobu wykonania robót dot. zadania został określony    
  w załącznikach do SIWZ S. Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka,              
  znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 
  i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP., które charakteryzują się jakikolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę  Zamawiający dopuszcza  oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują  one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów,  oraz rozwiązań konstrukcyjnych z wymaganiami zawartymi w SIWZ i dokumentacji  projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności   proponowanych rozwiązań.

3.4. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, 
          mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te będą wpływać na oferowany w ofercie 
        przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być przypadki      
        korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie       
        równoważne  (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca)
        jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić 
        istotnych elementów umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do 
        tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w 
        trakcie realizacji  umowy może następować także w następujących okolicznościach:

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                              
             i    konserwacje  przedmiotu umowy- powodują poprawienie parametrów technicznych 
             w stosunku do wymaganych przez zamawiającego w SIWZ,

-  wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
            obowiązujących przepisów.

3.5. Zamawiający nie wymaga  realizowania zamówienia przez zakład pracy chronionej 
        z uwagi na charakter niniejszego zamówienia.

4.   Termin wykonania zamówienia:

4.1   Termin wykonywania zamówienia ustala się do  31 grudnia 2021 r. dla każdego z zadań.

- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

  - W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 PZP.

  - W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
 w postępowaniu dotyczące:

5.3.	Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.4.    Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.   Zdolności technicznej lub zawodowej:

5.5.1.  Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

Odnośnie zadania 1: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 2 roboty polegające na wykonaniu, przebudowie, remoncie obiektów kubaturowych, o wartości netto minimum 150 000,00 zł. każda.

Odnośnie zadania 2: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 2 roboty polegające na wykonaniu, przebudowie, remoncie obiektów boisk sportowych z nawierzchnią sztuczną, o wartości netto minimum 50 000,00 zł. każda.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach  innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowanie zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w rozdziale 5.5.1.  SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w  	rozdziale 5.5.1.  SIWZ.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
	publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
    warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
    zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
    zdolności dotyczą.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 7.1 i 7.2  SIWZ.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych

w rozdziale  7.1  i 7.2  SIWZ dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP., natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.17 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, 	Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 	spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Informacja o podstawach wykluczenia:

  - Zgodnie z art. 24 ust.1 PZP. postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)	wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

-	o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

-	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

-	skarbowe,

-	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c)	wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 14 ust. 1  pkt 13;

d)	wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e)	wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)	wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g)	wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h)	wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i)	wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j)	wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

k)	wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l)	wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy PZP. i wskazuje poniżej podstawy wykluczenia:

Zgodnie z art. 24  ust 5 pkt 1  ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

6.2.1 	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                                 
        o  udzielenie zamówienia.

6.4.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie     
	warunków oraz brak podstaw do wykluczenia:

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej  
lub zawodowej określonego w rozdziale  5.5.1 i 5.5.2. SIWZ Zamawiający żąda od 
Wykonawcy:

a). Oświadczenia - zał. 3 do SIWZ że Wykonawca/y nie podlega/ją wykluczeniu oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu- wraz z ofertą.

b )	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Wykaz nie musi zawierać wszystkich robót a jedynie te, które potwierdzą spełnienie wymogu, – po wezwaniu w trybie art. 24 aa ust 1.

7.2. W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- Oświadczeń - zał. 2 i 3 do SIWZ że Wykonawca/y nie podlega/ją wykluczeniu oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu- wraz z ofertą.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 	ust.1 pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności: udowodnić 	naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 	wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu  postępowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 	zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 	zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://bip.sokolow-mlp.pl/zamowienia-publiczne/przetargi  w zakładce przetargi i ogłoszenia informacji o której mowa  w art. 86 ust 5,bez dodatkowego wezwania, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne, przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu potwierdzenia braku, postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystarczające będzie również wskazanie ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe będzie uzyskanie informacji w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. – po wezwaniu w trybie art. 24 aa ust 1.

7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale  7.2  c)  SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 	odpowiednio że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .

7.7. 	Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.6. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.8.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
          miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
          o których mowa w punkcie 7.6. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
          odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
          uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
          dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
          albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
          siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
          Zapis punktu 7.7. SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.10.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,    
         do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
         złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
         mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.

7.11.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.12.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
	PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
	 w art. 25 ust. 1 ustawy PZP., lub innych dokumentów niezbędnych do    
	 przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
	  zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
	 zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
	 udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
	 złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy   
	podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.13. 	Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył   
	wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 	wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega       
	odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP., jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

7.15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
          stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na            
         sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 
         w terminie, ceny i okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofercie, przekazuje 	Zamawiającemu oświadczenie   o przynależności lub braku przynależności do tej samej 	grupy kapitałowej, o której   mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem 	oświadczenia, wykonawca może  przedstawić dowody, że powiązania z innym 	Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia.

7.16. Inne dokumenty:

Na etapie składania ofert wymaga się:

1.1. Jeśli dotyczy: Dokument, np.: oświadczenie, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów- można skorzystać z zał. nr 7 do SIWZ.

1.2. Formularz Oferty , kompletnie uzupełniony i sporządzony na podstawie zał. nr 1 do SIWZ i zgodnie z kosztorysem ofertowym. Dokument ten należy przygotować starannie i bezwzględnie złożyć na etapie składania ofert, gdyż nie podlega on uzupełnieniu i nie może podlegać istotnym zmianom.

1.3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy - musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.4. Kosztorys ofertowy (musi być na każde zadanie osobny) należy sporządzić w oparciu o udostępnione przedmiary i pozostałe wymogi - wyjaśnienia do SIWZ i dokumentacji technicznej. Z kosztorysu musi wynikać cena jednostkowa poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys musi zawierać minimum nazwę zadania, datę sporządzenia, podpis oferenta, numerację pozycji kosztorysowych – zgodnie z przedmiarem, podstawę (KNR), nazwy pozycji kosztorysowych robót odpowiadające pozycjom z przedmiarów, jednostkę miary, koszt jednostkowy, ilość , wartość pozycji kosztorysowych robót, podsumowanie ogólne kosztorysu. W przypadku zaistnienia potrzebny badania rażąco niskiej ceny Zamawiający będzie mógł wezwać do uzupełnienia kosztorysu o: tabelę elementów scalonych, zestawienie robocizny, maszyn i sprzętu, określenie stawki roboczogodziny – zł., narzutów kosztów pośrednich % (R+S), zysku % R+S+Kp (R+S), kosztów zakupu %.

1.5. Po ukazaniu się informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, w terminie do 3 dni - bez wezwania- wymaga się od wszystkich oferentów dostarczenia na piśmie oświadczenia o grupie kapitałowej – zał. 6 do SIWZ.

8.Wymagania dotyczące wadium:

8.1	Zgodnie z art. 45, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
          w  wysokości:

Zadanie 1 (TG Sokół)  8 000 , 00 zł

Zadanie 2 (Orlik)  4 000  00 zł

8.3.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390 
w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp., z dopiskiem w tytule przelewu odpowiednio: „Z 1 TG Sokół” lub „Z2 Orlik”, lub jedno i drugie w przypadku złożenia ofert na wszystkie zadania. Wymaga się dla wadium wniesionego  w pieniądzu, aby przed upływem terminu składania żądana kwota znajdowała się  na   wskazanym koncie i przechowuje się na rachunku bankowym,

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-             
       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)    gwarancjach bankowych,

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
                 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
                Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

8.4.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
           oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem    
            ust. 8.9.

8.5.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
	zwraca 	wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
	oraz    wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
         żądano.

8.6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 	ofertę 	przed upływem terminu składania ofert.

8.7.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 	zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie	określonym przez Zamawiającego.

8.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami   
        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 	przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 	wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 	złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 	art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 	wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co 	spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 	najkorzystniejszej.

8.10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego  oferta

została wybrana:

a) 	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
                   określonych w ofercie,

b)       nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
		         z    przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9.  Opis sposobu przygotowywania ofert:

9.1. 	Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 	wyraża zgody na składanie ofert  w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 	podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 	certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 	podpisu.

9.2.    Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej.

9.3. 	 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.4.    Oferta powinna :

- zostać sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 	Zamawiającego wzorami załączników,

- zawierać wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, oświadczenia,

- załączniki o których mowa w treści niniejszej Instrukcji.

9.5.   Oferta musi być sporządzona:

- w jednym egzemplarzu,

- w języku polskim,

- na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób 	zapewniający jej czytelność,

- na formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego  stanowiącym załącznik do 	niniejszej SIWZ.

9.6. 	 Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.

9.7. 	Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszelkie miejsca, 	w których Wykonawca naniósł zmiany a w szczególności każde przerobienie, 	przekreślenie, 	uzupełnienie, nadpisanie, etc (nie można używać korektora), muszą być 	czytelne i parafowane.

9.8.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
          polski.

9.9.  W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia 	musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” Poświadczenia za zgodność 	z  oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 	zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 	każdego z nich dotyczą.

9.10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 	Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 	innym dokumencie,	właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 	przez    upełnomocnionego   przedstawiciela Wykonawcy.

9.11.   Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:

- kosztorys ofertowy uproszczony, na każde zadanie musi być odrębny kosztorys.

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 	wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków    
        udziału w postępowaniu,  według wzoru stanowiącego załącznik do 	SIWZ,

- zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na  zasoby 
        podmiotu trzeciego),według wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 	zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 	dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie 	wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- dowody wpłaty wadium.

9.13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
   o udzielenie 	zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne 
   pełnomocnictwo 	reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
	ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 	z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 		ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
	reprezentowania  w  postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 		załączone w formie 	oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.14.  	Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 	stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.15. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie 
		lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili 	  jej otwarcia.

9.16. Opieczętowaną kopertę lub inne opakowanie z ofertą należy zaadresować:

Gmina Sokołów Małopolski ulica Rynek 1 36-050 Sokołów Młp. Oferta na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim. Nie otwierać przed: 26.01.2021 r. godz. 14:05

9.17. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.18. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym 	opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.  	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa  zgodnie z art. 11 ust.4 Ustawy ZNK rozumie się 	nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 	organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 	co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 	poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 	w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
	wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 	wykazał, iż 	zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.ustawy 	PZP ( nazwy (firmy) oraz 	adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 	okresu gwarancji i rękojmi  zawartych w ofertach. Wszelkie negatywne konsekwencje 	mogące wyniknąć z  niezachowania 	tych wymagań będą 	obciążały Wykonawcę.

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

10.1.	Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ulica 	Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 6 do dnia 26.01.2021 r. do godz. 14:00.

10.2.		Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 		ofertę.

a)   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany w złożonej ofercie muszą być złożone w miejscu i według zasad 	obowiązujących przy składaniu ofert.

Odpowiednio opisane koperty lub inne opakowania zawierające zmiany, należy 	dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY”.

W przypadku złożenia kilku zmian kopertę lub inne opakowanie każdej zmiany 	należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY   …”

b)    Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 	podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 	zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 	dopiskiem „WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY”.

10.3.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ulica Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 7 o  godz. 14:05. się w  dniu 26.01.2020 r.

10.5. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 	przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 	także informacje dotyczące ceny,  okresu gwarancji 	i rękojmi zawartych w ofertach.

10.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 	www.sokolow-mlp.pl  informacje dotyczące:

a)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)     firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
         zawartych w ofertach.

10.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w  	przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP; Zamawiający 	niezwłocznie 	zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty 	określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP., 	Zamawiający 	niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 	oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu obliczenia ceny:

11.1.  Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
	podatku VAT. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) określana jest 	zgodnie 	z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług.

11.2.  Ceny jednostkowe należy wypełnić wg załączonego do oferty ślepego kosztorysu 	ofertowego- przedmiarów robót.  Formularz ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po 	przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po 	przecinku. Wartość 	całości zadania należy obliczyć jako sumę wartości 	poszczególnych pozycji kosztorysu 	ofertowego.

11.3.  Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

11.4. Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej 
	i ilości 	jednostek.

11.5. Wykonawca określi ceny i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych  w kosztorysie ofertowym.

11.6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 	umowy i nie będą podlegały zmianom.

11.7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie zobowiązania w tym koszty 	bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać    
         wszystkie podatki,  ubezpieczenia, opłaty, itp., włącznie z podatkiem od towarów 
	i usług (VAT). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
	należy 	uwzględnić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne           	i zaliczkę na podatek dochodowy.

11.8.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.9. Badanie rażąco niskiej ceny:

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a)  	 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 	ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 	lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 	się   o  udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, chyba 	że 	rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 	wyjaśnienia;

b)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 		zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 	wszczęciu 
      postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,	Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 	90 ust. 1. ustawy PZP.”.

11.9.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 	niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 	co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 	określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,	Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 	dotyczących 	wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 	Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 	przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.	3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

c) 	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 	obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

d)	 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

e)    powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

11.9.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na  
		Wykonawcy.

11.9.3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli	dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Termin związania ofertą:

12.1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 	związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 	upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 	przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.4.   Odmowa wyrażenia zgody, o której powyżej nie powoduje utraty wadium.

12.5. 	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 		przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 	z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 	przedłużenie terminu 	związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 	najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 	dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP. zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 	nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP., na przedłużenie terminu 	związania ofertą.

12.7	Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert  zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy Pzp.)

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 	z  Wykonawcami, wskazanie osób uprawnionych do	porozumiewania się z Wykonawcami:

13.1. Numer referencyjny postępowania podano na stronie tytułowej SIWZ. Wykonawcy 	powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane 	oznaczenie.

13.2. Zamawiający przewiduje następujące sposoby porozumiewania się Zamawiającego 	z Wykonawcami: pisemnie (poczta), faks, poczta elektroniczna (e-mail).

13.3.	Adres siedziby Zamawiającego, adres e-mail, oraz nr faksu zostały podane w niniejszej 	SIWZ. Adres siedziby Wykonawcy, adres e-mail, oraz nr faksu zostaną podane w ofercie.

13.4. Zamawiający uznaje, że:

a)    pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

b)  pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub      
       Zamawiającego,

c)     pismo przesłane pocztą na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego

13.5.  Zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

13.6.  W przypadku korespondencji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze 	stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem lub pocztą elektroniczną.

13.7. Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do Zamawiającego 
         o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w celu usprawnienia procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, wnosi o przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytań w wersji edytowalnej.

13.8.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 	na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 	o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 	zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 	terminu składania ofert.

13.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 	wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP., 	lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 	pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.10.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 		o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP.

13.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 	przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 	zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.sokolow-mlp.pl.

13.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 	ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 	treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 	https://bip.sokolow-mlp.pl/zamowienia-publiczne/przetargi. Stosuje się przepis art. 37 ust. 5 ustawy PZP.

13.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 	Zamawiającego.

13.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
           zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
           zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
           którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 	zamieszcza informację na stronie internetowej https://bip.sokolow-mlp.pl/zamowienia-publiczne/przetargi.

13.15,  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :

W sprawach procedury zamówienia:	Paweł Białek

tel.:			17 77 29 019 wew. 21

fax:			17 77 29 019 wew. 28

e-mail:	pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl

w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Paweł Białek

13.16.  Zamawiający podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania przestrzega 	zasady „nie ma pytań ważnych i mniej ważnych, wszystkie są na piśmie”. 
           W przypadku pytań telefonicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy 	udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przy jednoczesnym poinformowaniu 	Wykonawców o konieczności przekazania pytania na piśmie Zamawiającemu na 	zasadach określonych w ustawie PZP. i SIWZ.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy	wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów 
	i sposobu oceny:

14.1.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 	określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami w odniesieniu do każdego z zadań:

- nazwa kryterium: najniższa całkowita cena brutto

Waga kryterium: 60 %

Opis sposobu obliczenia punktów:

| C= | C min | X 60 % |
| --- | --- | --- |
|  | C bad |  |

gdzie:

C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium „najniższa cena”  przy czym

1 pkt. 	odpowiada 1 %

- nazwa kryterium: udzielony okres gwarancji i rękojmi	Waga kryterium: 40 %

liczona wg wzoru:

okres 5 lat  = 0 pkt.

okres 6 lat = 40 pkt

Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Oferty z krótszym okresem gwarancji i rękojmi będą uznane za niezgodne z SIWZ, za okres dłuższy niż 6 lat nie przyzna się dodatkowych punktów ponad 40.

14.3. Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów 	uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

14.4.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 	ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 	spośród 	tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 	o takiej samej 	cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 	Wykonawcy, 	składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 	zaoferowane w złożonych ofertach.

14.5.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 	albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 	albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 	Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający udostępni tę informację na stronie internetowej:www.sokolow.mlp.pl

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP., (tzw. 	samooczyszczenie) informacja, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 	zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 	Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 
          w  przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP., braku 	równoważności 	lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 	funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania; Zamawiający udostępnia tę informację na stronie 	internetowej:  www.sokolow-mlp.pl.

–     podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 	po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 	zamówienia publicznego:

15.1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 	183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
          o  wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 	 użyciu 	środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 	przesłane 	w inny sposób– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 	kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 	terminów, o których mowa w art. 94. ust1 ustawy PZP., jeżeli:

a)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybu przetargu nieograniczonego
        złożono tylko jedną ofertę,

b)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
              określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP upłynął 
              termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w 
              art. 180 ust.  2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
              wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

15.3. 	Przed podpisaniem umowy na przyznane zamówienie  Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu:

a)  Harmonogram rzeczowo finansowy robót sporządzony przez Wykonawcę, zawierający główne pozycje robót.

b)   Kosztorys ofertowy pełny

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
			 zamówienia- kopie umowy regulującej współprace tych podmiotów

d) Wykaz osób wykonujących bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia 			     będącego przedmiotem niniejszej umowy, zatrudnionych na podstawie 
                  umowy o pracę.

15.4.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w miejscu i terminie 	wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.5. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych 	w  niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy    nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zamawiający wyznaczy 	ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych 	treścią SIWZ lub termin podpisania umowy.

15.6. Gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych lub nie stawi się 	w miejscu  i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

15.7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
	w  sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 	należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 	spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 	że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 	ustawy PZP.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania	umowy nie dotyczy;

16.1   Zgodnie z art. 147. 1 ustawy pzp  Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem" na okres zgodny z zapisami oferty.

16.2      Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.3    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-      kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie dopuszcza się  zabezpieczenia w formie o której mowa w art. 148 ust 2. Pzp

16.4    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

16.5    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie  kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.6   Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości od 5% ceny netto podanej w ofercie.

16.7   Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

16.8  Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

16.9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1  Do SIWZ został załączony wzór umowy i Zamawiający wymaga od wybranego   
	Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ i wg wzoru 
	stanowiącego załącznik  do SIWZ.

17.2  Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania istotnych zmian umowy:

Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian, które przewiduje art  144 ustawy pzp. adekwatnie do zaistniałych okoliczności.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Dopuszcza się wprowadzenie w umowie następujących zmian w związku z art. 144. ust 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy:

- zmiany na stanowisku Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby wyznaczone do kontaktów przez Wykonawcę, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych im funkcji,

- zmiany wynagrodzenia umownego, technologii robót, terminu, ilości robót, na inne niż określone w kosztorysie ofertowym i ofercie, co wynika z potrzeb spełnienia wymogów innych przepisów, które w dniu ogłoszenia zamówienia i w opisie zamówienia nie były zawarte, lub z powodu błędów w dokumentacji technicznej, lub konieczności dostosowania efektu prac do wymogów określonych w innych przepisach prawnych a w szczególności dotyczących efektywności energetycznej budynków i ich termomodernizacji.

- zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na wystąpienie siły wyższej np.: niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe itp.

Ponadto opuszcza się wprowadzenie w umowie istotnych zmian (zmiany wynagrodzenia umownego, technologii robót, terminu, ilości robót, na inne niż określone w kosztorysie ofertowym i ofercie) w związku z art. 144. ust 1 w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :

A Strajki, protesty, załamanie rynkowe, z wyłączeniem strajków pracowników Wykonawcy, pożar, w okolicy prowadzenia robót, wystąpienie zagrożenia dla: mienia, zdrowia i życia, które jest lub mogłyby być konsekwencją wykonywania prac budowlanych, które wystąpią nie z winy Wykonawcy lub mogłyby nastąpić w wyniku prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną ,działanie sił przyrody lub osób trzecich, wystąpienia zagrożenia dla: mienia, zdrowia i życia w pobliżu miejsca prac budowlanych, zdarzeń nadzwyczajnych - np. katastrofy, wojny, działań wojennych, powodzi, epidemii,

B. Zdarzeń losowych.

C. Wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

D Wystąpienia odbiegających od normy ze względu na porę roku - warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią lub dokumentacją projektową.

E Wejścia do obowiązywania decyzji administracyjnych, zmian umów o dofinansowanie, zmian przepisów prawnych, które: uniemożliwiają wykonanie robót objętych umową, które mają istotny wpływ na wykonanie robót objętych umową i powodują konieczność wykonania prac dodatkowych, zamiennych, zaniechania części robót.

F Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy np. z uwagi na postęp technologiczny oraz w sytuacji gdy zajdą okoliczności wskazujące na obniżenie kosztów i poprawę parametrów: inwestycji, funkcjonowania instalacji, lub przyszłej rozbudowy instalacji nie objętej zamówieniem ale zależnej technologicznie.

G. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi, za które Zamawiający nie zapłaci. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wszystkie. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wprowadzeniem.

H. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia na wcześniejszy, pod warunkiem, zachowania terminów płatności za wykonane roboty wynikających z umownego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zgodnie z art. 93.1 p 6 ustawy pzp, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

J. Zmiany obowiązujących stawek podatków i ceł.

K. W przypadku ujawnienia się nieprawidłowości i niedokładności dokumentacji technicznej, w tym wystąpienia różnic ilości, parametrów i wielkości zaprojektowanych urządzeń i elementów budynku, w stosunku do faktycznych potrzeb, różnic w obmiarach przebudowanej infrastruktury ujawnionej w projekcie technicznym i kosztorysie powykonawczym

L. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót, którego potrzeby wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania ofert na podstawie dokumentacji udostępnionej wszystkim oferentom, dopuszczalne jest zlecenie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmiana terminu realizacji umowy. W szczególności może to dotyczyć: konieczności dokonania dodatkowych wyburzeń lub wzmocnień konstrukcji budynku, wykonania dodatkowych zabezpieczeń, podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód osób trzecich i budynków sąsiednich, wykonania dodatkowych podbudów, izolacji, instalacji.

Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.

17.3  Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. następujące 
	zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,       
         w  szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,

- wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub 	Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

17.4  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 	pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 	umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy 	powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min.

istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 	ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

17.5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 	Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP. nie stanowią inaczej.

17.6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 	przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  
	Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 	zamówienia:

18.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

18.2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,   	której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 	zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 	uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 	w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 	weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 	równoważnego 	środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 	wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
          upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 	odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 	nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 	elektronicznej.

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 	Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 	zostały przesłane w sposób 	określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP. albo w 	terminie 10 	dni - 	jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 	wartość zamówienia 	jest 	mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 	8 PZP.

18.7.	 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 		związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 	Odwoławczą orzeczenia.

18.8.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 	dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 	i interes 	w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 	Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w  formie 	 weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 	przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.9.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 	postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 	rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego	  Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 	ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 	wolnych od pracy.

18.12.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne	przepisy Działu VI ustawy PZP. W sprawach nie uregulowanych powyżej 	w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 	198g ustawy PZP.

19.  Udostępnianie dokumentów:

19.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć 	dostęp 	do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko 
            w   przypadkach określonych w ustawie.

19.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 	dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 	że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

19.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.4. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym podmiotom odbywać się będzie wg	następujących  zasad:

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego 
	w czasie godzin jego urzędowania.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
	Zamawiający wyznaczy termin i miejsce udostępnienia dokumentów;

- Zamawiający wyznaczy członka komisji w obecności którego udostępnione 	zostaną 	dokumenty;

- Zamawiający umożliwi kopiowanie (kserowanie, fotografowanie, skanowanie) 	dokumentów w swojej siedzibie. Koszt kserowania ponosi  Wykonawca.

20. Informacje dotyczące porozumień antykonkurencyjnych
	(zakaz zmowy przetargowej):

20.1. 	Zgodnie z Ustawą OKIK zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest 	wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji.

20.2.  Zgodnie z Ustawą OKIK przedsiębiorcą w rozumieniu prawa konkurencji jest:

- osoba fizyczna albo osoba prawna działająca na podstawie ustawy o swobodzie 	działalności gospodarczej,

- spółka,

- podmiot świadczący usługi o charakterze użyteczności publicznej – na przykład 	szpital,

- szkoła publiczna lub niepubliczna, parafia,

- agencja państwowa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia,

- jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi komunalne (zarówno 	samodzielnie, jak i za pośrednictwem takich spółek, jak zakłady oczyszczania 	miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne itp.),

- osoba wykonująca wolny zawód – na przykład lekarz, tłumacz przysięgły, 	inżynier budownictwa, architekt itd.,

- organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorców – na przykład izba handlowa, 	zrzeszenie itd.

20.3. Zgodnie z Ustawą OKIK zabronione jest uzgadnianie przez przedsiębiorców 	przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, zakresu prac lub ceny, a w 	szczególności:

- wspólne ustalanie cen;

- ustalenie przez przedsiębiorców działających na tym samym rynku jednolitych 	warunków finansowych, na jakich świadczone są ich usługi, co stanowi sprzeczne 	z prawem porozumienie antykonkurencyjne;

- stworzenie mechanizmu ograniczającego konkurencję na rzecz współdziałania  	przedsiębiorców;

- celowe działanie Wykonawcy polegające na zaniechaniu uzupełnienia 	niezłożonych wraz z ofertą dokumentów, tak aby doprowadzić w  konsekwencji 	do wyboru oferty 	Wykonawcy, proponującego  wyższą cenę i  pozostającego

z Wykonawcą w zmowie.

20.4.  Zgodnie z Ustawą OKIK Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 7 	ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest z mocy samego prawa 
            nieważne i  nie wywołuje skutków prawnych zarówno pomiędzy stronami jak i wobec 
            osób trzecich.

20.5.  Zgodnie z Ustawą OKIK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 	przeprowadzić postępowanie wyjaśniające lub postępowanie antymonopolowe 
           w  sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W przypadku stwierdzenia 
           naruszenia 	przez przedsiębiorcę przepisów, ustawa przewiduje zastosowanie 
           dotkliwych kar finansowych.

20.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w myśl art. 705 § 1, 	Organizator przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej 	umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na 	wynik 	przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

- Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp., nr tel. (17) 77-29-019, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

- Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.

- Pana/i dane osobowe podawane są w celu realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim,

- Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2)    art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27,

- Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokołów Młp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Sokołów Młp.

- Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Przysługuje Panu/i prawo do:
1)    dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
2)    sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
3)    ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.

- W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewidzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (źródło danych), prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

- Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.

- Dane udostępniane przez Pana/ią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

22. Załączniki do niniejszej specyfikacji;

      - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Wykonawcy

      - Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

      - Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,

      - Załącznik nr 4 -  wykaz robót

      - Załącznik nr 5 - wzór umowy,

      - Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy  kapitałowej,

      - Załącznik nr 7 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów,

      - Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia – przedmiary , specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz pozostała dokumentacja techniczna

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

My, niżej podpisani .....................................……………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie):

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP………………………………….... Regon …………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ………………………………………..

Email:……………………………………………………………………………………………

1. W odpowiedzi na  ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr RG.ZP-271.21.2019 na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. i portalu internetowym UZP, oferujemy wykonaniu zadania:

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim.

W tym:

1. Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ”

2. Remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim.

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

2.      Udzielam/y gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia na okres …………lat począwszy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót.

3. 	Cena oferty  jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych	w kosztorysach  ofertowych sporządzonych według  ślepych  kosztorysów 	i   przedmiaru robót, stanowiących załączniki   do SIWZ.

4.	Oferujemy wykonanie zamówienia do 31.12.2021 r.

5.	Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT)  jest ceną faktyczną na dzień 	składania oferty.

6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 	i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 	 oferty.

7.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 	upływu terminu składania ofert.

8.	Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 	załącznik  do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 	zawarcia umowy na ich  nr warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 	Zamawiającego.

9.	Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty:  …… stanowią 	tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.	 Oświadczam(y), że należymy(ę) do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – 	TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

11.  Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
	aktualny na dzień składania oferty.

12.	 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14	RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 	postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 	2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 	osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 	dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 	z 04.05.2016, str. 1).

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 	bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 	informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 	wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Oświadczamy, że Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących 
	części zamówienia:

- ………………..

- ………………..

- ………………..

Podpis i pieczątka Wykonawcy składającego ofertę,

Miejsce i data

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Sokołów  Małopolski

ulica Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 – j.t.) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim.

prowadzonego przez Zamawiającego:  Gminę Sokołów Małopolski co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5pkt. 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………..……………….………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Gmina Sokołów  Małopolski

ulica Rynek 1                  36-050 Sokołów Małopolski

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 – j.t.) DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

prowadzonego przez Zamawiającego:  Gminę Sokołów Małopolski  oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w SIWZ w rozdziale 5.5.1 i 5.5.2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w SIWZ w rozdziale 5.5.1 i 5.5.2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na; realizację zadania :

pn: Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

przedkładam wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadającym, rodzajem, i wymaganiom określonych przez Zamawiającego.

| Lp. | Pomiot na rzecz którego roboty zostały wykonane | Rodzaj robót | Wartość brutto zamówienia | Data wykonania Od mm-rrrr do mm-rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączyć poświadczenie lub inne dokumenty na potwierdzenie.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważniony

Załącznik nr 5

Wzór umowy

Umowa nr    ………………………

zawarta w dniu …………… 2020 roku pomiędzy; Gminą Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 517-01-21-981

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez;

mgr Andrzej Ożóg – Burmistrza Gminy ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Monika Lichota,

a

oferentem wybranym w przetargu nieograniczonym,

o następującej treści;

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy PZP)  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: …………………………………….

Lokalizacja: ……………………………….

2. Szczegółowy opis i zakres i sposobu wykonania robót znajduje się w załączonej do przetargu dokumentacji budowlanej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
w ofercie Wykonawcy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy, zakresem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa w tym również prawa budowlanego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy i na etapie wykonywania prac budowlanych przez Gminę (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2019.1781 )

§ 3.

Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

§ 4.

Termin wykonania umowy ustala się do dnia 31.12.2021 r.

§ 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia na etapie realizacji zadania podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj.: w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
 o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi, tj. zamawiający wskazuje, że nie podlega niniejszemu obowiązkowi przedkładanie kopi w odniesieniu do każdej zawartej umowy
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, bez względu na przedmiot tych umów, jednakże wyłączenie to (niepodleganie obowiązkowi) nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zgodnie z art. 143c. 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje pisemnie  o terminie zgłaszania uwag zamiaru dokonania bezpośredniej zapłaty i ustala, że jest to 7 dniowy termin, od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

8. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo stosuje się również do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

- Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w kwocie równej 2% niewypłaconej kwoty lub zapłaconej po terminie kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za każdy dzień późnienia przekazania zapłaty, chyba, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca doręczy zamawiającemu w formie pisemnej swoją zgodę na opóźnienie lub zaniechanie dokonania mu zapłaty, to wówczas kary się nie naliczy.

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w kwocie 2000 zł. za każdy przypadek.

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kwocie 2000 zł. za każdy przypadek.

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w kwocie 2000 zł. za każdy przypadek.

- W przypadkach, o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Ustala się ,że umowa o podwykonawstwo w zamówieniu publicznym jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w treści wzajemnej umowy wprowadzają zapisy z których wynika zobowiązanie do doręczenia wykonawcy w terminie 3 dni od wezwania wykonawcy wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia publicznego z wskazaniem rodzaju umowy w rozumieniu prawa pracy, na podstawie której osoby te są zatrudnione u podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązuje się doręczyć wykonawcy bez wezwania zmieniony wykaz w terminie 3 dni od utraty aktualności wykazu.

§ 6.

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe – obmiarowe (cena jednostkowa z przetargu x obmiar), które zgodnie z złożoną w przetargu ofertą wyniesie:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………………złotych)

2. Ostateczna całkowita kwota wynagrodzenia będzie wynikała z obmiarów- kosztorysów powykonawczych, zapłata należy się tylko za roboty wykonane.

§ 7.

1. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni od daty wpływu do  Zamawiającego pisemnego zgłoszenia odbioru końcowego zadania, podpisanego przez Wykonawcę z załączoną dokumentacją powykonawczą. W przypadku dokonania pozytywnego komisyjnego odbioru za termin faktycznego pełnego wykonania umowy będzie uznany termin wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy zgłoszenia zadania do odbioru końcowego.

2. Z czynności każdego odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Dokonanie odbioru cząstkowego elementu robót nie jest równoznaczne z ostatecznym odbiorem i akceptacją tego elementu i w przypadku ujawnienia się nieprawidłowości przed podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca jest zobowiązany usunąć nieprawidłowość na wniosek Zamawiającego, lub z własnej inicjatywy – po poinformowaniu Zamawiającego.

3. Kompletną dokumentację powykonawczą, sporządza, kompletuje i przedkłada wraz z wykazem Wykonawca. Wymagana dokumentacja powykonawcza to:

1egz. Wykaz załączonej dokumentacji.

3 egz. wszystkie niezbędne wewnętrzne protokoły branżowe, (odbiory , próby, szczelności i drożności – dopuszcza się 1 oryginał i 2 kopie) .

1 egz. dokumentacja atestowa dopuszczająca wbudowane materiały do stosowania w budownictwie i potwierdzająca parametry i przeznaczenie z adnotacją że wbudowano na w kanalizacji sanitarnej Sokołów Młp lub inne - adekwatnie, atesty sanitarne dopuszczające wbudowane materiały do stosowania, w przypadku protokołu końcowego również: instrukcje użytkowania lub ew. licencje i certyfikaty - jeśli dotyczy.

Kompletny wypełniony kompletnie dziennik budowy z ew. załącznikami i dokumentami niezbędnymi do formalnego odbioru i przekazania zgłoszenia do organów Nadzoru Budowlanego stosownego zawiadomienia o zakończeniu robót .

3 egz. Oświadczenie Kierownika Budowy (z wykazem działek ew. objętych robotami, z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem Izby) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, - w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

2 egz. ew. rysunków zamiennych (zmian w projekcie) sporządzonych na kopii całego arkusza projektu zagospodarowania z naniesionymi zmianami przez osoby posiadające do tego kwalifikacje i zgodnie z wymogami określonymi w ustawie prawo budowlane

2 egz. dokumentacji powykonawczej w skali 1:200 - plan zagospodarowania, opisy i przekroje nawierzchni.

2egz. książki obmiarów i kosztorysu powykonawczego.

Zwrot odebranych od Zamawiającego projektów technicznych.

4. Zamawiający może dokonać jednostronnego zaakceptowanego przez Zamawiającego protokolarnego odbioru robót lub protokolarnego końcowego odbioru robót w przypadku: braku zgody pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, co do wysokości należnego wynagrodzenia lub braku lub wadliwego kosztorysu powykonawczego lub braku w dokumentacji powykonawczej co skutkuje niemożliwością jednoznacznego określenia i potwierdzenia wykonanego zakresu robót. Zamawiający może wówczas zgodnie z jednostronnym protokołem i kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Zamawiającego uregulować należności Wykonawcy, co do których nie ma sporu. Wówczas przedmiot sporu może być rozstrzygany w terminie późniejszym lub przekazany do rozstrzygnięcia na drogę sądową. Ewentualne opóźnienie zapłaty mające związek z sporządzeniem jednostronnego protokołu odbioru robót lub końcowego odbioru robót nie daje podstawy do roszczeń od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy tytułem niedotrzymania terminu płatności z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 8.

  - Zapłata za wykonanie roboty nastąpi w oparciu o faktury/rachunki za wykonanie roboty.	Podstawę do wystawienia faktur stanowił będzie protokół odbioru robót oraz
w odniesieniu do płatności końcowej dodatkowo kosztorys powykonawczy.

- Wykonawca może wystawiać – nie częściej niż raz w miesiącu – faktury za wykonane i odebrane elementy robót budowlanych.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  ………………. w banku ……………..

- W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo zapłaconej faktury, chyba, że opóźnienie wynika z niedopełnienia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

5. Wszelkie roboty konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Wykonawcę, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

6. . Rozliczanie wszelkich innych robót niż wynikających ze złożonego z ofertą kosztorysu (robót dodatkowych) lub innych niż będących następstwem robót wynikających kosztorysu ofertowego, odbywało się będzie odrębnymi fakturami przejściowymi. Faktury te wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót, i regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego tych robót .

Urealnienie powykonawcze faktycznie wykonanej ilości robót na podstawie obmiarów względem kosztorysu ofertowego nie jest traktowane jako robota dodatkowa/zaniechana i jest zgodne z kosztorysowym –obmiarowym- sposobem rozliczenia umowy.

7 Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez Inwestora, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysów robót dodatkowych lub kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanych w oparciu o następujące założenia:

Kosztorys różnicowy:

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

8. Wyliczenie robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie na następujących zasadach:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez  Zamawiającego.

Kosztorysy i rozliczenia robót, o których mowa w punkcie 5,6,7,8  będą sporządzane w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte na podstawie wyceny indywidualnej Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego .

§ 9.

1. 	Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….

2.	Wykonawca ustanawia osobę do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia: …………

3. Wykonawca podaje kontakt e-mailowy do celów realizacji niniejszej umowy: …………………, który bez wezwania będzie samodzielnie aktualizował- jeśli zajdzie zmiana.

§ 10.

Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadania zgodnie z postanowieniami STT i oferty a w szczególności:

- Zapewnienie należytego ładu i porządku,

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn i urządzeń,

- Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,

- Naprawienie  na  swój  koszt  szkód powstałych z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy,

- Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w celu uniknięcia szkód, kosztów i strat i zagrożeń dotrzymania terminu realizacji zadania.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do  wykonania  przedmiotu umowy,  w tym również  - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

- Zapewnienie tymczasowych dojazdów w trakcie realizacji robót.

- Przyjmowanie i korespondencji listownej i mailowej i niezwłoczne odpowiadanie na pisma Zamawiającego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby i danych kontaktowych.

- Wypełniania zobowiązań niniejszej umowy w całym okresie jej obowiązywania tj. również w okresie , o którym mowa w paragrafie 14 umowy.

§ 11.

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1.Na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

2.Informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

3. Informować niezwłocznie i na bieżąco Zamawiającego o istotnych dla wykonania zamówienia okolicznościach/napotkanych problemach, które mogły by być przyczyną lub uzasadniają odstępstwa od pierwotnych założeń.

§ 12.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 13.

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami).

§ 14.

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi ………….  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. (w zależności od zapisów oferty).

§ 15.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w paragrafie 5 niniejszej umowy i w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy jeśli skutkuje to niemożliwością użytkowania przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia robót do dnia wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia do odbioru lub ponownego zgłoszenia do odbioru.

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto,

f) za nieterminowe wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Zamawiającego w protokole z oględzin terminu do dnia wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych napraw.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w z tytułu odstąpienia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia netto,
 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w paragrafie 19.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia.

5. Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji na koszt Wykonawcy (w tym skorzystanie z wniesionego zabezpieczenia) w przypadku gdy pomimo dwukrotnego wezwania pisemnego lub mailowego wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie 10 dni od daty przesłania ostatniego wezwania lub pomimo dwukrotnego przystąpienia do usuwania wad, wady te nie zostaną prawidłowo usunięte.

6. W przypadku wykonania robót w sposób, który nie jest podstawą do odmowy odbioru ale nieestetyczny i bez zachowania dokładności – kątów, poziomów, płaszczyzn, symetrii, jednolitości kolorystycznej, wypełnienia izolacją, z uszkodzeniami, Zamawiającemu przysługuje możliwość nałożenia kary umownej do wysokości kosztów wykonania zastępczego poprawek, oraz przysługuje możliwość zastępczego usunięcia tych niedoróbek, po wcześniejszym przesłaniu informacji do Wykonawcy. Kara może być potrącona z wynagrodzenia, lub zabezpieczenia umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze starannością.

7. Za szkody wyrządzone osobom trzecim Wykonawca odpowiada samodzielnie.

§ 16.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto tj. kwotę w wysokości ……………zł, słownie : ……………….

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi Wykonawca w formie …………………………………………….wystawionej w dniu ……………….roku przez …..……………………………………..na kwotę w wysokości ……………………..zł, słownie; …………………złotych.

3. 70 % zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ……………………..zł, słownie: …………………….,złotych, zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym przez strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji i uznania przez Zamawiającego za zrealizowany zgodnie z warunkami umowy.

4. 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………………. zł słownie; ……………………złotych, pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przez okres …… lat od podpisania protokołu odbioru końcowego i zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu, po uprzednim podpisaniu przez strony stosownego protokołu z przeglądu obiektu.

5. Okresy do zwrotu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 3 – 4, rozpoczynają swój bieg od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady.

§ 17.

- Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian, które przewiduje art  144 ustawy pzp. adekwatnie do zaistniałych okoliczności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian w związku z art. 144 ust 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy:

- zmiany na stanowisku Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby wyznaczone do kontaktów przez Wykonawcę, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych im funkcji,

- zmiany wynagrodzenia umownego, technologii robót, terminu, ilości robót, na inne niż określone w kosztorysie ofertowym i ofercie, co wynika z potrzeb spełnienia wymogów innych przepisów, które w dniu ogłoszenia zamówienia i w opisie zamówienia nie były zawarte, lub z powodu błędów w dokumentacji technicznej, lub konieczności dostosowania efektu prac do wymogów określonych w innych przepisach prawnych a w szczególności dotyczących efektywności energetycznej budynków i ich termomodernizacji.

- zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na wystąpienie siły wyższej np.: niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe itp.

- Ponadto opuszcza się wprowadzenie w umowie istotnych zmian (zmiany wynagrodzenia umownego, technologii robót, terminu, ilości robót, na inne niż określone w kosztorysie ofertowym i ofercie) w związku z art. 144. ust 1 w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :

A Strajki, protesty, załamanie rynkowe, z wyłączeniem strajków pracowników Wykonawcy, pożar, w okolicy prowadzenia robót, wystąpienie zagrożenia dla: mienia, zdrowia i życia, które jest lub mogłyby być konsekwencją wykonywania prac budowlanych, które wystąpią nie z winy Wykonawcy lub mogłyby nastąpić w wyniku prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną ,działanie sił przyrody lub osób trzecich, wystąpienia zagrożenia dla: mienia, zdrowia i życia w pobliżu miejsca prac budowlanych, zdarzeń nadzwyczajnych - np. katastrofy, wojny, działań wojennych, powodzi, epidemii,

B. Zdarzeń losowych.

C. Wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

D Wystąpienia odbiegających od normy ze względu na porę roku - warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią lub dokumentacją projektową.

E Wejścia do obowiązywania decyzji administracyjnych, zmian umów o dofinansowanie, zmian przepisów prawnych, które: uniemożliwiają wykonanie robót objętych umową, które mają istotny wpływ na wykonanie robót objętych umową i powodują konieczność wykonania prac dodatkowych, zamiennych, zaniechania części robót.

F Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy np. z uwagi na postęp technologiczny oraz w sytuacji gdy zajdą okoliczności wskazujące na obniżenie kosztów i poprawę parametrów: inwestycji, funkcjonowania instalacji, lub przyszłej rozbudowy instalacji nie objętej zamówieniem ale zależnej technologicznie.

G. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi, za które Zamawiający nie zapłaci. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wszystkie. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wprowadzeniem.

H. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia na wcześniejszy, pod warunkiem, zachowania terminów płatności za wykonane roboty wynikających z umownego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

  - Zgodnie z art. 93.1 p 6 ustawy pzp, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

J. Zmiany obowiązujących stawek podatków i ceł.

K. W przypadku ujawnienia się nieprawidłowości i niedokładności dokumentacji technicznej, w tym wystąpienia różnic ilości, parametrów i wielkości zaprojektowanych urządzeń i elementów budynku, w stosunku do faktycznych potrzeb, różnic w obmiarach przebudowanej infrastruktury ujawnionej w projekcie technicznym i kosztorysie powykonawczym

L. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót, którego potrzeby wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania ofert na podstawie dokumentacji udostępnionej wszystkim oferentom, dopuszczalne jest zlecenie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmiana terminu realizacji umowy. W szczególności może to dotyczyć: konieczności dokonania dodatkowych wyburzeń lub wzmocnień konstrukcji budynku, wykonania dodatkowych zabezpieczeń, podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód osób trzecich i budynków sąsiednich, wykonania dodatkowych podbudów, izolacji, instalacji.

- Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,

- wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub 	Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 	pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 	umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy 	powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min.: istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

- Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

§ 18.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach wynikających w treści tytułu XV K.C., ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żadnych kar umownych na rzecz Wykonawcy:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje lub gdy nie odpowiada na korespondencję bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego 2 krotnego wezwania Zamawiającego.

d) Wykonawca pomimo dwóch upomnień inspektora nadzoru prowadzi roboty w sposób nieprawidłowy lub z zastosowaniem niewłaściwych materiałów lub z pominięciem przepisów dotyczących BHP i bezpieczeństwa lub w sposób, który naraża Zamawiającego na roszczenia osób trzecich.

e) |W przypadkach, o których mowa punkcie 1 b,c,d – ew. koszty zabezpieczenia efektu prac budowlanych ponosi Wykonawca i mogą być pokryte z zabezpieczenia, lub należnej wykonawcy płatności.

2.	W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 20.

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA

Załącznik nr 6

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 – j.t.) (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Sokołów Małopolski oświadczam, co 		następuje:

- przekazuję oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

- przekazuję oświadczenie o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

UWAGA: Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 Zgodnie z art. 24 ust. 11. ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIE

INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

Uwaga: zamiast niniejszego formularza można przedstawić inny dokument , który określi w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu  przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

- informacji czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Ja/My…………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………….

( nazwa podmiotu, adres)

…………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję/my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn.

…………………………………………………………………………………………………...

( określenie zasobu: sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy……………………………………………………………………..
( nazwa wykonawcy)

w trakcie realizacji zamówienia pn: Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie

Oświadczam/y, że:

  - Udostępniam/y Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

  - Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie ( przez nas)  zasobów, przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - Zakres mojego ( naszego)  udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - Okres mojego  ( naszego) udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Wypełnić w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia:

Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą………………….( tak/nie)

…………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej podmiotu oddającego zasoby)

………………………………….

(miejscowość, data)

Pozostaw właściwe zadanie, na każde zadanie należy złożyć odrębny kosztorys i formularz ofertowy.

Jeśli dotyczy.

Dotyczy TG Sokół, w przypadku boiska Orlik Dziennik budowy nie będzie wymagany.

Analogia poprzedni przypis.

Dotyczy TG Sokół

Dotyczy Boisk Orlik

Patrz oferta