Sokołów Małopolski, dnia 20 stycznia  2020 r.

RG.ZP.271.1.2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
	(Dz. U. 2019. poz.1843 –j.t.)

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura o której mowa w art.24 aa PZP.

Przedmiot zamówienia:  Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

Zatwierdzone od użytku Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim Nr  209/2020   z dnia  20.01.2020  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Ożóg

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Informacje ogólne

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843- j.t.) zwana dalej ustawą Pzp;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450),

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460). Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

f)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27    
                 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem     
                 danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
                 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO).

  - SWIZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

  - SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego:www.sokolow-mlp.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawie PZP., prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje  wymagania  o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. Zamawiający wymaga zatrudnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia tj. przebudowy dróg , zgodnie z  dokumentacją projektową, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22  ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

  - Zakres robót, który wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez   Wykonawcę lub Podwykonawcę  osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z wykonaniem nawierzchni.

  - W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.12 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę osób wykonujących osób wykonujących wskazane w pkt.2.12 czynności:

a) 	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń. Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.12 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.19. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób  
         wykonujących wskazane w pkt.2.12 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje         
         w postaci kary umownej w wysokości określonej § 15 we wzorze umowy.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie realizacji zamówienia z osobą wskazaną w wykazie, Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek aktualizowania ww. wykazu wpisując na to miejsce inną osobę.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu  Oferty”) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, oraz podania przez  Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP., Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający   dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia o którym  mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia:  Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski:

Zadanie I:

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km        
        0+000 do 0+870

3.2.   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233123-7 – Drogi wewnętrzne

Zakres robót określony został w ślepych kosztorysach, przedmiarach  robót stanowiących załączniki  do niniejszej SIWZ.

3.3.  Zamówienie obejmuje zakres rzeczowy:

Zadanie I:

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Droga gminna  Nr 108727R Trzebuska Dworzysko

-     roboty przygotowawcze,

-	roboty ziemne,

-	odwodnienie korpusu drogi,

-	podbudowy,

-    nawierzchnie,

-    elementy ulic – chodnik,

-    urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

-    roboty wykończeniowe

Droga gminna Trzebuska „Lasek”

-    roboty przygotowawcze

-	roboty ziemne,

-	odwodnienie korpusu drogi,

-	podbudowy,

-    nawierzchnie,

-    elementy ulic – chodnik,

-    urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

-    roboty wykończeniowe

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km        
        0+000 do 0+870

- 	regulacja pionowa urządzeń podziemnych,

-     oczyszczenie terenu z zakrzaczeń,

-     roboty przygotowawcze,

-	roboty ziemne,

-	odwodnienie korpusu drogi,

-	podbudowy,

-    nawierzchnie,

-    elementy ulic – chodnik,

-    urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

-    roboty wykończeniowe

3.4.  Szczegółowy opis i zakres i sposobu wykonania robót dot. zadania został określony    
  w SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STT , przedmiarach robót 
  i załącznikach do SIWZ. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka,              
  znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 
  i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP., które charakteryzują się jakikolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę  Zamawiający dopuszcza  oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują  one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  szczegółowe opisy   techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów,  oraz rozwiązań konstrukcyjnych z wymaganiami zawartymi w SIWZ i dokumentacji  projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności   proponowanych rozwiązań.

3.5. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, 
          mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te będą wpływać na oferowany w ofercie 
        przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być przypadki      
        korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie       
        równoważne  (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca)
        jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić 
        istotnych elementów umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do 
        tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w 
        trakcie realizacji  umowy może następować także w następujących okolicznościach:

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                              
             i    konserwacje  przedmiotu umowy- powodują poprawienie parametrów technicznych 
             w stosunku do wymaganych przez zamawiającego w SIWZ,

-  wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
            obowiązujących przepisów.

3.6. Zamawiający nie wymaga  realizowania zamówienia przez zakład pracy chronionej 
        z uwagi na charakter niniejszego zamówienia.

4.   Termin wykonania zamówienia:

4.1   Termin wykonywania zamówienia ustala się do  31.08.2020 r.

- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

  - Którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 PZP.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.3.	Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.4.    Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.   Zdolności technicznej lub zawodowej:

5.5.1.  Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

wykonał  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)   roboty budowlane polegające na przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia objęty ofertą.

5.5.2 Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli  do wykonania 	zamówienia skieruje minimum:

jedną osobę przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności budownictwa drogowego

Wzór oświadczenia  stanowi załącznik  do SIWZ.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach  innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowanie zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w rozdziale 5.5.1.  i 5.5.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w  	rozdziale 5.5.1.  i 5.5.2. SIWZ.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
	publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
    warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
    zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
    zdolności dotyczą.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 7.1 i 7.2  SIWZ.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych

w rozdziale  7.1  i 7.2  SIWZ dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 PZP., natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.17 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, 	Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 	spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 	w postępowaniu,

- Informacja o podstawach wykluczenia:

  - Zgodnie z art. 24 ust.1 PZP. postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.2020 poz. 30 – j.t.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r, poz.35)

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 ustawy PZP.,

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie ,

- zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych,

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019, poz. 628 i 1214)),

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
      ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
      ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  
       z 2019 r. p0z. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
      wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
       istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5       ustawy PZP. i wskazuje poniżej podstawy wykluczenia. Zgodnie z art. 24  ust 5   
ustawy PZP. z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może    wykluczyć Wykonawcę:

6.2.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
	   układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
	  zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził   likwidację 
           jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.  –   Prawo  	restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, 	z    wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
            prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
           zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd| 
            zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
           lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498.),

6.2.2. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
 wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
 przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP., chyba że
 wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
 zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                                 
        o  udzielenie zamówienia.

6.4.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie     
	warunków oraz brak podstaw do wykluczenia:

7.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej  
  lub zawodowej określonego w rozdziale  5.5.1 i 5.5.2. SIWZ Zamawiający żąda od 
        Wykonawcy:

a)	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
		ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków       
         o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
         działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
          w tym długości przebudowanych dróg, wartości, daty, miejsca wykonania                    		i podmiotów, na rzecz których roboty te  zostały wykonane, z załączeniem 
         dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 		w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami 
          prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa 
          powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na      
         rzecz  którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej     
          przyczyny o  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik do                
           niniejszej SIWZ,

b)	oświadczenia o  skierowaniu przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  
publicznego, osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych 
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszej SIWZ.

7.2. W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia Wykonawcy  z udziału 
          w postępowaniu  Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
                        o działalności gospodarczej jeżeli odrębne, przepisy wymagają wpisu do 
                        rejestru lub ewidencji  w celu potwierdzenia braku, postaw wykluczenia na 
                        podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,

b) 	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
		że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
		 niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
		 o dopuszczenie do 	udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
		potwierdzającego, że wykonawca zawarł 	porozumienie z właściwym     
		organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
		odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  
		zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
		wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
                Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
                Społecznego albo innego dokumentu 	potwierdzającego, że wykonawca 
                 nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 	zdrowotne, 	wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania   ofert 	albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego   dokumentu 	potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem w 	sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
                zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
                lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7..3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 	ust.1 pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 	przez 	niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności: 	udowodnić 	naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 	zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 	wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 	konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 	zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 	postępowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 	zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 	zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.4.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej  www.sokolow-mlp.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia informacji o której mowa  w art. 86 ust 5,bez dodatkowego wezwania, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
           w rozdziale 7.1  i 7.2  SIWZ.

7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
          Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 
          7.2  SIWZ: składa dokument lub 	dokumenty wystawione w kraju, 
          w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 	odpowiednio że:

a)   nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  
      zdrowotne  albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 	tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 	uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 	zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 	organu,

b) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .

7.7. 	Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.6. a    powinny być wystawione nie wcześniej niż 	3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a dokument o którym mowa w pkt b 	powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 	składania ofert.

7.8.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
          miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
          o których mowa w punkcie 7.6. a i b , zastępuje się je dokumentem zawierającym 
          odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
          uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
          dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
          albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
          siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
          Zapis punktu 7.7. SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.10. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,    
         do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
         złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
         mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.

7.11.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
         o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania   
	 wezwać Wykonawców do 	złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń `	lub 	dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 	warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 	uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 	dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub   
	dokumentów.

7.12.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
	PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
	 w art. 25 ust. 1 ustawy PZP., lub innych dokumentów niezbędnych do    
	 przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
	  zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
	 zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
	   udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
	 złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy   
	podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.13. 	Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył   
	wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 	wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega       
	odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP., jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

7.15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
          stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na            
         sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 
         w terminie, ceny i okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofercie, przekazuje 	Zamawiającemu oświadczenie   o przynależności lub braku przynależności do tej samej 	grupy kapitałowej, o której   mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem 	oświadczenia, wykonawca może  przedstawić dowody, że powiązania z innym 	Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia.

8.Wymagania dotyczące wadium:

8.1	Zgodnie z art. 45, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
          w  wysokości :

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska – 18 100,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy sto, 00/100 złotych

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870  - 15 564,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery, 00/100 złotych

8.2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 08 9182 0006 0000 0390 2000 0390 
w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp. Wymaga się dla wadium wniesionego  w pieniądzu, aby przed upływem terminu składania żądana kwota znajdowała się  na   wskazanym koncie i przechowuje się na rachunku bankowym,

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-             
       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)    gwarancjach bankowych,

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
                 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
                Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

8.3.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
           oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem    
            ust. 8.9.

8.4.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
	zwraca 	wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
	oraz    wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
         żądano.

8.5.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 	ofertę 	przed upływem terminu składania ofert.

8.6.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 	zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
 określonym przez Zamawiającego.

8.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami   
        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 	przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 	wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 	złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 	art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 	wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co 	spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 	najkorzystniejszej.

8.9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego  oferta

została wybrana:

a) 	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
                   określonych w ofercie,

b)       nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
		         z    przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9.  Opis sposobu przygotowywania ofert:

9.1. 	Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 	wyraża zgody na składanie ofert  w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 	podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 	certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 	podpisu.

9.2.	 Wykonawca może złożyć  ofertę na wybrane zadania.

9.3.    Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej.

9.4. 	 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.5.    Oferta powinna :

- zostać sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 	Zamawiającego wzorami załączników,

- zawierać wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, oświadczenia, 	załączniki o których mowa w treści niniejszej Instrukcji.

9.6.   Oferta musi być sporządzona:

- w jednym egzemplarzu,

- w języku polskim,

- na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób 	zapewniający jej czytelność,

- na formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego  stanowiącym załącznik do 	niniejszej SIWZ.

9.7. 	 Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.

9.8. 	Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszelkie miejsca, 	w których Wykonawca naniósł zmiany a w szczególności każde przerobienie, 	przekreślenie, 	uzupełnienie, nadpisanie, etc (nie można używać korektora), muszą być 	czytelne i parafowane.

9.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
          polski.

9.10. W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia 	musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” Poświadczenia za zgodność 	z  oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 	zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 	każdego z nich dotyczą.

9.11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 	Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 	innym dokumencie,	właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 	przez upełnomocnionego   przedstawiciela Wykonawcy.

9.12.   Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:

- kosztorysy ofertowe,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 	wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków    
        udziału w postępowaniu,  według wzoru stanowiącego załącznik do 	SIWZ,

- zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na  zasoby 
        podmiotu trzeciego),według wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 	zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 	dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie 	wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- dowód wpłaty wadium.

9.13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
             o udzielenie 	zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne 
              pełnomocnictwo 	reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
	   ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 		z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 		ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
		reprezentowania  w  postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 		załączone w formie 	oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.14.  	Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 	stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.15. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie 
		lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili 	  jej otwarcia.

9.16. Opieczętowaną kopertę lub inne opakowanie z ofertą należy zaadresować:

Gmina Sokołów Małopolski ulica Rynek 1 36-050 Sokołów Młp. Oferta na realizację zadań pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Zadanie I Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi Trzebuska „Lasek” działka nr ew. 1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska Zadanie II Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870 Nie otwierać przed: 06.02.2020 r. godz. 10:00

9.17. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.18. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym 	opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.  	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa  zgodnie z art. 11 ust.4 Ustawy ZNK rozumie się 	nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 	organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 	co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 	poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 	w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
	wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w  postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 	wykazał, iż 	zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 	Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.ustawy 	PZP ( nazwy (firmy) oraz 	adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 	okresu gwarancji i rękojmi  zawartych w ofertach. Wszelkie negatywne konsekwencje 	mogące wyniknąć z  niezachowania 	tych wymagań będą 	obciążały Wykonawcę.

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

10.1.	Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ulica 	Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 6 do dnia 06.02.2020 r. do godz. 	09:45.

10.2.		Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 		ofertę:

a)   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany w złożonej ofercie muszą być złożone w miejscu i według zasad 	obowiązujących przy składaniu ofert.

Odpowiednio opisane koperty lub inne opakowania zawierające zmiany, należy 	dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY”.

W przypadku złożenia kilku zmian kopertę lub inne opakowanie każdej zmiany 	należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY   …”

b)    Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 	podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 	zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne 
       opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 	dopiskiem 
       „WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY”.

10.3.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie 	Małopolskim, ulica Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 10 o  godz. 10:00.	się w dniu 06.02.2020 r.

10.5. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 	przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 	także informacje dotyczące ceny,  okresu gwarancji 	i rękojmi zawartych w ofertach.

10.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 	www.sokolow-mlp.pl  informacje dotyczące:

a)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)     firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c)     ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.

10.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w  	przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP; Zamawiający 	niezwłocznie 	zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty 	określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP., 	Zamawiający 	niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 	oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu obliczenia ceny:

11.1.  Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
	podatku VAT. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) określana jest 	zgodnie 	z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług.

11.2.  Ceny jednostkowe należy wypełnić wg załączonego do oferty ślepego kosztorysu 	ofertowego.  Formularz ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po 	przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po 	przecinku. Wartość 	całości zadania należy obliczyć jako sumę wartości 	poszczególnych pozycji kosztorysu 	ofertowego.

11.3.  Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

11.4. Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej 
	i ilości 	jednostek.

11.5. Wykonawca określi ceny i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych  w kosztorysie ofertowym.

11.6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 	umowy i nie będą podlegały zmianom.

11.7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie zobowiązania w tym koszty 	bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać    
         wszystkie podatki,  ubezpieczenia, opłaty, itp., włącznie z podatkiem od towarów 
	i usług (VAT). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
	należy 	uwzględnić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne           	i zaliczkę na podatek dochodowy.

11.8.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.9. Badanie rażąco niskiej ceny:

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a)  	 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 	ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 	lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 	się   o  udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, chyba 	że 	rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 	wyjaśnienia,

b)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 		zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 	wszczęciu 
      postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,	Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 	90 ust. 1. ustawy PZP.”.

11.9.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 	niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 	co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 	określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,	Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 	dotyczących 	wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 	Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 	przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.	3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

c) 	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 	obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

d)	 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

e)    powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

11.9.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na  
		Wykonawcy.

11.9.3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli	dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Termin związania ofertą:

12.1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 	związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 	upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 	przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.4.   Odmowa wyrażenia zgody, o której powyżej nie powoduje utraty wadium.

12.5. 	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 		przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 	z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 	przedłużenie terminu 	związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 	najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 	dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP. zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 	nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP., na przedłużenie terminu 	związania ofertą.

12.7	Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert  zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy Pzp.)

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 	z  Wykonawcami, wskazanie osób uprawnionych do	porozumiewania się z Wykonawcami:

13.1. Numer referencyjny postępowania podano na stronie tytułowej SIWZ. Wykonawcy 	powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane 	oznaczenie.

13.2. Zamawiający przewiduje następujące sposoby porozumiewania się Zamawiającego 	z Wykonawcami: pisemnie (poczta), faks, poczta elektroniczna (e-mail).

13.3.	Adres siedziby Zamawiającego, adres e-mail, oraz nr faksu zostały podane w niniejszej 	SIWZ. Adres siedziby Wykonawcy, adres e-mail, oraz nr faksu zostaną podane w ofercie.

13.4. Zamawiający uznaje, że:

a)    pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

b)  pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub      
       Zamawiającego,

c)     pismo przesłane pocztą na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego

13.5.  Zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

13.6.  W przypadku korespondencji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze 	stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem lub pocztą elektroniczną.

13.7. Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do Zamawiającego 
         o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w celu usprawnienia procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, wnosi o przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytań w wersji edytowalnej.

13.8.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 	na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 	o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 	zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 	terminu składania ofert.

13.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 	wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP., 	lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 	pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.10.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 		o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP.

13.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 	przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 	zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.sokolow-mlp.pl.

13.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 	ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 	treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 	www.sokolow-mlp.pl. Stosuje się przepis art. 37 ust. 5 ustawy PZP.

13.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 	Zamawiającego.

13.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
           zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
           zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
           którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 	zamieszcza informację na stronie internetowej www.sokolow-mlp.pl.

13.15,  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :

imię i nazwisko:	Józef Niezgoda

Zofia Nycz

tel.:			17 77 29 019 wew. 36

fax:			17 77 29 019 wew. 28

e-mail:	ugim@sokolow-mlp.pl

13.16.  Zamawiający podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania przestrzega 	zasady „nie ma pytań ważnych i mniej ważnych, wszystkie są na piśmie”. 
           W przypadku pytań telefonicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy 	udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przy jednoczesnym poinformowaniu 	Wykonawców o konieczności przekazania pytania na piśmie Zamawiającemu na 	zasadach określonych w ustawie PZP. i SIWZ.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy	wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów 
	i sposobu oceny:

14.1.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 	określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami	określonymi w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 	informacji przedstawianych przez Wykonawców:

- nazwa kryterium: najniższa cena

Waga kryterium: 60 %

Opis sposobu obliczenia punktów:

| C= | C min | X 60 % |
| --- | --- | --- |
|  | C bad |  |

gdzie:

C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium „najniższa cena”  przy czym

1 pkt. 	odpowiada 1 %

- nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

Waga kryterium: 40 %

Opis sposobu obliczenia punktów:

G = G bad – G min    x 40%

G max – G min

gdzie:

G długość okresu oferty badanej

G min długość okresu gwarancji i rękojmi minimalny

G max długość okresu gwarancji  i rękojmi maksymalny

G – liczba punktów badanej oferty w kryterium „długość gwarancji rękojmi  ” 		        przy czym 1 pkt. odpowiada 1 %

Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji   nie krótszy niż 36 miesięcy  i nie dłuższy niż 60 miesięcy – licząc od daty odbioru końcowego.

14.3. Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów 	uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

14.4.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 	ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 	spośród 	tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 	o takiej samej 	cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 	złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 	Wykonawcy, 	składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 	zaoferowane w 	złożonych ofertach.

14.5.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 	albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 	Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 	albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 	Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
	w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

Zamawiający udostępni tę informację na stronie internetowej:www.sokolow.mlp.pl

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP., (tzw. 	samooczyszczenie) informacja, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 	zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 	Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 
          w  przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP., braku 	równoważności 	lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 	funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania; Zamawiający udostępnia tę informację na stronie 	internetowej:  www.sokolow-mlp.pl.

–     podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 	po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 	zamówienia publicznego:

15.1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 	183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
          o  wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 	 użyciu 	środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 	przesłane 	w inny sposób– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 	kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 	terminów, o których mowa w art. 94. ust1 ustawy PZP., jeżeli:

a)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybu przetargu nieograniczonego
        złożono tylko jedną ofertę,

b)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
              określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP upłynął 
              termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w 
              art. 180 ust.  2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
              wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

15.3. 	Przed podpisaniem umowy na przyznane zamówienie  Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu:

a)  kopie dokumentów potwierdzających , że osoba , które będzie uczestniczyć 		       w wykonywaniu zamówienia spełnia określone w pkt. 5.5.2. SIWZ 
		   wymagania oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 
		       właściwej izby samorządu zawodowego,

b)   kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową ,

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
			     zamówienia- kopie umowy regulującej współprace tych podmiotów,

d)  wykaz osób wykonujących bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia 			     będącego przedmiotem niniejszej umowy, zatrudnionych na podstawie 
                  umowy o pracę.

15.4.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w miejscu i terminie 	wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.5. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych 	w  niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy    nie stawi się w miejscu i terminie 	wyznaczonym  	przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zamawiający wyznaczy 	ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych 	treścią SIWZ lub termin podpisania umowy.

15.6. Gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych lub nie stawi się 	w miejscu 	i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy, 	Zamawiający 	ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy 	w  sprawie 	zamówienia publicznego.

15.7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
	w  sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 	należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 	spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 	że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 	ustawy PZP.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania	umowy nie dotyczy;

17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1  Do SIWZ został załączony wzór umowy i Zamawiający wymaga od wybranego   
	Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ i wg wzoru 
	stanowiącego załącznik  do SIWZ.

17.2  Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania istotnych zmian umowy:

- zmiany terminu realizacji umowy :

-  opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane  
   w szczególności przedłużającym się postepowaniem przetargowym, korzystaniem 
   przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp. lub 
   spowodowane podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi  do 
    zwiększenia kwoty jaka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
    projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- działania sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych, niekorzystnych warunków 
   pogodowych , mających bezpośredni wpływ  na terminowość wykonania robót,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego  oraz Wykonawcy, 
   skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania  innych czynności  
   przewidzianych umową,

b)  zmiana zakresu rzeczowego umowy :

- konieczności usunięcia błędów  lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
   projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- w przypadku gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 
   Zamawiającego

- w przypadku gdy Wykonawca nie może wykonać pierwotnego zakresu z przyczyn 
   nieleżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego

c)    zmiany  wynagrodzenia  określonego w umowie w przypadku :

- zmiany zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, jeżeli zmiany te 
   będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

17.3  Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. następujące 
	zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,       
         w  szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,

- wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub 	Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

17.4  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 	pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 	umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy 	powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min.

istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 	ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

17.5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 	Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP. nie stanowią inaczej.

17.6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 	przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  
	Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 	zamówienia:

18.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

18.2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,   	której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 	zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 	uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 	w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 	weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 	równoważnego 	środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 	wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed u	pływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 	odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 	nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 	elektronicznej.

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 	Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 	zostały przesłane w sposób 	określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP. albo w 	terminie 10 	dni - 	jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 	wartość zamówienia 	jest 	mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 	8 PZP.

18.7.	 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 		związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 	Odwoławczą orzeczenia.

18.8.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 	dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 	i interes 	w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 	Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w  formie 	 weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 	przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.9.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 	postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 	rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego	  Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 	ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 	wolnych od pracy.

18.12.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne	przepisy Działu VI ustawy PZP. .W sprawach nie uregulowanych powyżej 	w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 	198g ustawy 	PZP.

19.  Udostępnianie dokumentów:

19.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć 	dostęp 	do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko 
         w   przypadkach określonych w ustawie.

19.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 	dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 	że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

19.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.4. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym podmiotom odbywać się będzie wg	następujących  zasad:

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego 
	w czasie godzin jego urzędowania.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
	Zamawiający wyznaczy termin i miejsce udostępnienia dokumentów;

- Zamawiający wyznaczy członka komisji w obecności którego udostępnione 	zostaną 	dokumenty;

- Zamawiający umożliwi kopiowanie (kserowanie, fotografowanie, skanowanie) 	dokumentów w swojej siedzibie. Koszt kserowania ponosi  Wykonawca.

20. Informacje dotyczące porozumień antykonkurencyjnych
	(zakaz zmowy przetargowej):

20.1. 	Zgodnie z Ustawą OKIK zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest 	wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji.

20.2.  Zgodnie z Ustawą OKIK przedsiębiorcą w rozumieniu prawa konkurencji jest:

- osoba fizyczna albo osoba prawna działająca na podstawie ustawy o swobodzie 	działalności gospodarczej,

- spółka,

- podmiot świadczący usługi o charakterze użyteczności publicznej – na przykład 	szpital,

- szkoła publiczna lub niepubliczna, parafia,

- agencja państwowa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia,

- jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi komunalne (zarówno 	samodzielnie, jak i za pośrednictwem takich spółek, jak zakłady oczyszczania 	miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne itp.),

- osoba wykonująca wolny zawód – na przykład lekarz, tłumacz przysięgły, 	inżynier budownictwa, architekt itd.,

- organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorców – na przykład izba handlowa, 	zrzeszenie itd.

20.3. Zgodnie z Ustawą OKIK zabronione jest uzgadnianie przez przedsiębiorców 	przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, zakresu prac lub ceny, a w 	szczególności:

- wspólne ustalanie cen;

- ustalenie przez przedsiębiorców działających na tym samym rynku jednolitych 	warunków finansowych, na jakich świadczone są ich usługi, co stanowi sprzeczne 	z prawem porozumienie antykonkurencyjne;

- stworzenie mechanizmu ograniczającego konkurencję na rzecz współdziałania  	przedsiębiorców;

- celowe działanie Wykonawcy polegające na zaniechaniu uzupełnienia 	niezłożonych wraz z ofertą dokumentów, tak aby doprowadzić w  konsekwencji 	do wyboru oferty 	Wykonawcy, proponującego  wyższą cenę i  pozostającego

z Wykonawcą w zmowie.

20.4.  Zgodnie z Ustawą OKIK Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 7 	ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest z mocy samego prawa 
            nieważne i  nie wywołuje skutków prawnych zarówno pomiędzy stronami jak i wobec 
            osób trzecich.

20.5.  Zgodnie z Ustawą OKIK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 	przeprowadzić postępowanie wyjaśniające lub postępowanie antymonopolowe 
           w  sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W przypadku stwierdzenia 
           naruszenia 	przez przedsiębiorcę przepisów, ustawa przewiduje zastosowanie 
           dotkliwych kar finansowych.

20.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w myśl art. 705 § 1, 	Organizator przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej 	umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na 	wynik 	przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., 36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1, nr tel. 17 77-29-019.

- Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania                     
     o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

sygn.RG.ZP.271.1.2020, prowadzonego w trybie przetargu    nieograniczonego.

4.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 j.t.). Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokołów Młp. przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Sokołów Młp.

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
      okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
    trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez 
    okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji.

7. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani 
     dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
     z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
     niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

8. Posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; gdyby jednak wymagało to ze strony zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania i uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

9. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
     zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

22. Załączniki do niniejszej specyfikacji;

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Wykonawcy ,

2)      Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,

- Załącznik nr 4 - wykaz robót,

- Załącznik nr 5 -  wykaz osób,

- Załącznik nr 6 - wzór umowy,

7)      Załącznik nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

kapitałowej,

8)    Załącznik nr 8 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów,

- Załączniki nr 9-14  – ślepy kosztorysy ofertowe, przedmiary

10)    Załącznik nr 15 -  szczegółowa specyfikacja techniczna.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

My, niżej podpisani .....................................……………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie):

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP………………………………….... Regon …………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ………………………………………..

Email:……………………………………………………………………………………………

1. W odpowiedzi na  ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr RG.ZP-271.1.2020 na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. i portalu internetowym UZP, oferujemy wykonaniu zadań:

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

Ogółem zadanie I  i  zadanie II:

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

2.      Udzielam/y gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia na okres …………miesięcy począwszy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót.

3. 	Cena oferty  jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych	w kosztorysach  ofertowych sporządzonych według  ślepych  kosztorysów  	i   przedmiaru robót, stanowiących załączniki   do SIWZ.

4.	Oferujemy wykonanie zamówienia do 31.08.2020 r.

5.	Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT)  jest ceną faktyczną na dzień 	składania oferty.

6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 	i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 	 oferty.

7.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 	upływu terminu składania ofert.

8.	Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 	załącznik  do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 	zawarcia umowy na ich  nr warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 	Zamawiającego.

9.	Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty:  …… stanowią 	tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.	 Oświadczam(y), że należymy(ę) do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – 	TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

11.  Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
	aktualny na dzień składania oferty.

12.	 Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 	art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 	kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 	danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 	dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej RODO) wobec 	osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 	celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________________________________________________________

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 	zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 	treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Oświadczamy, że Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących 
	części zamówienia:

- ………………..

- ………………..

- ………………..

Podpis i pieczątka Wykonawcy składającego ofertę,

Miejsce i data

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Sokołów  Małopolski

ulica Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

prowadzonego przez Zamawiającego:  Gminę Sokołów Małopolski co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………..……………….………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Gmina Sokołów  Małopolski

ulica Rynek 1                  36-050 Sokołów Małopolski

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

prowadzonego przez Zamawiającego:  Gminę Sokołów Małopolski  oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w SIWZ w rozdziale 5.5.1 i 5.5.2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w SIWZ w rozdziale 5.5.1 i 5.5.2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 4

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na; realizację zadań :

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

przedkładam wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadającym, rodzajem, i wymaganiom określonych przez Zamawiającego.

| Lp. | Pomiot na rzecz którego roboty zostały wykonane | Rodzaj robót | Długość | Wartość brutto zamówienia | Data wykonania Od mm-rrrr do mm-rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Do wykazu dołączyć poświadczenie lub inne dokumenty na potwierdzenie.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 5

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

Oświadczam, ze dysponuję osobą do kierowania robotami budowlanymi :

| L.p. | Stanowisko ( funkcja ) | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe (zakres, numer i data wydania uprawnień) | Doświadczenie Zawodowe (ilość lat należy liczyć od daty wystawienia uprawnień) | Podstawa do dysponowania osobą1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej do wykonania zamówienia. 1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

\

Załącznik nr 6

Projekt umowy nr…   /2020

Zawarta w dniu ……….  2020  roku w Sokołowie Młp., pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski., z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 517-01-21-981, reprezentowaną przez :

Burmistrza  Andrzej Ożóg,

przy kontrasygnacie, Skarbnika  Moniki Lichoty,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a

……………………, posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……….., NIP: …………, REGON:   ……………., z siedzibą …………………………………………..,

reprezentowaną przez:

………………………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą ”,

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zgodnie z kosztorysami ofertowymi, stanowiącymi załączniki   do niniejszej umowy, polegające na wykonaniu  zadań pn.:

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

zgodnie z treścią umowy zakresem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa w tym również prawa budowlanego.

§ 3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na  7 dni przed rozpoczęciem prac.

§ 4.

Termin wykonania umowy ustala się do 31.08.2020 r.

§ 5.

1.	Zamawiający dopuszcza  możliwość wprowadzenia na etapie realizacji zadania 	podwykonawcy.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 	wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia   	zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia 	zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 	podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 	na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 	Obowiązek przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą nie dotyczy przypadków 	określonych w art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.	Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.	W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7.	Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:

1)	niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4

8.	Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

9.	Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

10.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.	Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12.	W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

13.	Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za

wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

14.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 	podwykonawcę niniejszego zamówienia.

15.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

20.	Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

21.	Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy zobowiązany będzie w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczeń o uregulowaniu należności za wykonane roboty.

§ 6.

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  kosztorysowe  
     Wykonawcy zgodnie z złożoną ofertą w przetargu w wysokości:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

Ogółem zadanie I  i  zadanie II:

za cenę w wysokości:

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

Wartość netto: ………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł

(słownie ………………………………………………………………………...złotych)

2.  Powyższa cena może ulec zmianie a ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie 
      wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie
       faktycznie zrealizowanych ilości robot oraz cen jednostkowych z kosztorysu 
        ofertowego.

§ 7.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni na koszt Wykonawcy.

Wykonawca podczas odbioru przedstawia operat kolaudacyjny.

§ 8.

  - Zapłata za wykonanie roboty nastąpi w oparciu o fakturę za wykonanie przebudowy drogi

  - Podstawę do wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru robót.

4.  Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego)  
      faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na 
       konto Wykonawcy ………………………………………………………………………..

5. W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo zapłaconej faktury.

§ 9.

Zamawiający powoła inspektora nadzoru.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ………………………………………..

§ 10.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.	 Zapewnienie należytego ładu i porządku,

2.	 Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót,    maszyn i urządzeń,

3.	Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,

4.	Ubezpieczenie na swój koszt budowy - robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- Naprawienie  na  swój  koszt  szkód powstałych z  przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy,

6.	Wykonanie siłami własnymi całego zakresu robót, lub przy pomocy podwykonawców.

7.	Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do  wykonania  przedmiotu umowy,  w tym również  - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 11.

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1.	Na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

2.	Informowania osoby odpowiedzialnej  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

§ 12.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 13.

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2019.poz. 701- j.t.).

§ 14.

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi …. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 15.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. 	 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 6  za każdy dzień zwłoki licząc do dnia protokolarnego odbioru,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rękojmi za wady, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto,

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   brutto,

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia  brutto ,

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  brutto,

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  brutto.

h) w przypadku nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę , dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, liczony od osoby.

2.	  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w z tytułu odstąpienia od umowy 	z przyczyn       leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto 	z wyjątkiem   okoliczności określonych w § 19 ust.1 pkt. a.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania    uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.     Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16.

Zastrzega się możliwość zmian umowy w przypadku:

- zmiany terminu realizacji umowy :

-  opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane  
   w szczególności przedłużającym się postepowaniem przetargowym, korzystaniem 
   przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp. lub 
   spowodowane podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi  do 
    zwiększenia kwoty jaka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
    projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- działania sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych, niekorzystnych warunków 
   pogodowych , mających bezpośredni wpływ  na terminowość wykonania robót,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego  oraz Wykonawcy, 
   skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania  innych czynności  
   przewidzianych umową,

b)  zmiana zakresu rzeczowego umowy :

- konieczności usunięcia błędów  lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
   projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- w przypadku gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 
   Zamawiającego

- w przypadku gdy Wykonawca nie może wykonać pierwotnego zakresu z przyczyn 
   nieleżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego

c)zmiany  wynagrodzenia  określonego w umowie w przypadku :

- zmiany zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, jeżeli zmiany te 
   będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 17.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18.

1.		Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.	W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma 	następujące	obowiązki:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,

3.		Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
	odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 	wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 19.

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach.

§ 21.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach; 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY	            WYKONAWCA

Załącznik nr 7

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Sokołów Małopolski oświadczam, co 	następuje:

- przekazuję oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

- przekazuję oświadczenie o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

________________________________

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

UWAGA: Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 Zgodnie z art. 24 ust. 11. ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIE

INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa dróg:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

Uwaga: zamiast niniejszego formularza można przedstawić inny dokument , który określi w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu  przez wykonawcę, przy wykonywaniu zmatowienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

- informacji czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzial7u w postepowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Ja/My……………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………….

( nazwa podmiotu, adres)

…………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję/my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn.

…………………………………………………………………………………………………...

( określenie zasobu: sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy……………………………………………………………………..

( nazwa wykonawcy)

w trakcie realizacji zamówienia pn:

Zadanie I

Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi   Trzebuska „Lasek” działka nr ew.  1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska

Zadanie II

Przebudowa drogi Trzeboś k/Trzebośnicy działki nr ew. 2084/40 i 2084/42 w km 0+000 do 0+870

Oświadczam/y, że:

  - Udostępniam/y Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

  - Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie ( przez nas)  zasobów, przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - Zakres mojego ( naszego)  udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - Okres mojego  ( naszego) udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Wypełnić w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia:

Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą………………….( tak/nie)

…………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej podmiotu oddającego zasoby)

………………………………….

(miejscowość, data)

Jeśli dotyczy.