Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1 , 36-050 Sokołów Małopolski.

Ogłoszenie zamówienia

1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy przedszkola w Sokołowie Młp.

Lokalizacja na działkach nr ewid. 831/15, 831/4, 533/15, 833/4, 832/18, 832/6, 834/5, 834/4, 835/5, 835/4, 836/5, 836/4, 837/7, 837/6, 838/8, 838/7, 839/13, 839/12, 839/10, 839/11, 839/9, 839/8 położonych w Sokołowie  Małopolskim.

2. Nr referencyjny zamówienia:  RG. 271.5.2021.GD

3. Tryb udzielenia zamówienia: według Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1, pkt 1 - Zarządzenie Nr 404/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 04.01.2021 r

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej rozbudowy przedszkola w Sokołowie Młp. ul. Partyzantów 2, Sokołów Młp.,- przedłużenie parterowego budynku zgodnie z koncepcją załączoną do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kod CPV : 71000000-8 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych.

5. Kryteria wyboru ofert: wybierze się wykonawcę z największą liczbą punktów.

Najniższa cena całkowita (brutto) – 100%

Punktacja = NC/CB*100 (NC- najniższa cena - oferty najtańszej ,CB - badana cena- oferty badanej)

Jako NC i CB będzie brana pod uwagę suma cen Zadania 1i 2, o których mowa w Specyfikacji i wzorze umowy.

Umowę podpisze się z Wykonawcą , który zaoferuje najniższą cenę sumy zadań 1i2.

6. Termin składania ofert ustala się do 22. 07. 2021 r. , do godz. 14:00 , oferty , które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę , oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski z dopiskiem „oferta d.t .przedszkole” , nie otwierać przed 14:00 dnia 22.07.2021 r.”,

w kopercie, wyłącznie w formie pisemnej, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty mogą być wyłącznie w języku polskim, lub z tłumaczeniem, kwoty w ofertach mogą być wyłącznie w PLN.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Z treści oferty muszą wynikać wszystkie informacje zawarte we wzorze oferty.

Nie dopuszczalne jest korygowanie ofert po ich złożeniu, z wyjątkiem informacji, które nie mają wpływu na punktację.

W przypadku złożenia przez dwóch wykonawców najkorzystniejszych ofert o jednakowej sumie cen za zadania 1i2 Zamawiający wezwie tych Wykonawców  do ponownego złożenia ofert, jeśli sytuacja się powtórzy to wówczas unieważnia się postępowanie.

Wszelkie informacje dotyczące czynności Zamawiającego w postępowaniu będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, wezwania i zawiadomienia poszczególnych wykonawców będzie się dokonywać za pośrednictwem poczty e - mailowej.

7. Zamawiający Zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania do podpisania umowy w przypadku gdy:

- Wszystkie złożone oferty były nieprawidłowe, lub zawierały rażąco niską cenę, a oferenci nie wykazali w wyjaśnieniach prawidłowości ofert;

- dokumentacja ogłoszenia o zamówieniu zawiera błędy, których poprawa skutkuje koniecznością istotnych zmian i wydłużania terminu składania ofert;

- z przyczyn, o których nie było wiadomo Zamawiającemu na etapie ogłoszenia niezbędna jest istotna zmiana założeń funkcjonalno-projektowych.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

8. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmawia lub w inny sposób uniemożliwia podpisanie umowy w terminie 7 dni od przesłania wezwania do podpisania umowy do Oferenta, wówczas Zamawiający może: unieważnić postępowanie, lub wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

9. Oferty nieprawidłowe- odrzucone – nie będą brane pod uwagę do punktacji.

10. Koszty sporządzenia i dostarczenia oferty w każdym przypadku ponosi Wykonawca, bez prawa do ich zwrotu.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania prawidłowości ofert, w szczególności oferty najkorzystniejszej, pod kątem prawidłowości umocowania prawnego, rażąco niskiej ceny oraz do odrzucenia oferty ,co do której oferent nie udzieli w terminie do 5 dni wyjaśnień, lub wyjaśnienia nie wykażą prawidłowości oferty. Pod rygorem odrzucenia oferty należy wyceniać w ofercie zarówno zadanie 1 jak i 2, brak wyceny któregoś z zadań lub wycena łączna bez możliwości ustalenia ile będzie kosztowało każde zadanie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

12. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści i wymogom ogłoszenia;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą omyłką.

- Oferent nie pozostawił w ofercie danych kontaktowych.

13. Postanowienia szczegółowe, w tym wzór umowy zawarto w załącznikach od 1-5 do niniejszego ogłoszenia.

14. Informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej lub innych (jeśli dotyczy) : Nie dotyczy

Ogłoszono dnia 06.07. 2021 r.		………………………………….

Zał. 1 do ogłoszenia

Specyfikacja zamówienia RG. 271.5.2021.GD

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy przedszkola w Sokołowie Młp.

Lokalizacja - na działkach nr ewid. 831/15, 831/4, 533/15, 833/4, 832/18, 832/6, 834/5, 834/4, 835/5, 835/4, 836/5, 836/4, 837/7, 837/6, 838/8, 838/7, 839/13, 839/12, 839/10, 839/11, 839/9, 839/8 położonych w Sokołowie Małopolskim.

i,

Zakres zamówienia to opracowanie:

- Kompletnego projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.).

- Projektu wykonawczego, (3 egz.).

- Specyfikacji wykonania i odbioru robót. (2 egz.).

- Przedmiarów i kosztorysów robót. (2 egz.).

- Przekazanie wersji elektronicznej w.w. dokumentów Zamawiającemu – 1 egz. – płyta DVD.

Zamawiający uzyskał dla projektowanego przedsięwzięcia decyzję celu publicznego RG.6733.22.2021 Wykonawca będzie zobowiązany opracować pozostałą dokumentację - zgodnie z założeniami decyzji celu publicznego, uzyskać niezbędne uzgodnienia branżowe, ew. przejąć na siebie upoważnienie do kontaktu z organem uzgadniającym dokumentację/wydającym pozwolenia na budowę, dokonywać ew. korekt dokumentacji projektowej na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę.

Na etapie ogłoszenia przetargu – na wykonywanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji – Opracowujący dokumentację będzie zobowiązany do udzielania ew. wyjaśnień na pytania do przetargu i ew. dokonania uzupełnień / korekt dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Projekt należy opracować zgodnie z obowiązującymi na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę wymogami ustawy prawo budowlane, ustawami/rozporządzeniami i wytycznymi branżowymi.

Należy przyjąć rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne nawiązujące do istniejącej bryły budynku, z jednoczesnym zachowaniem aktualnych wymogów odnośnie budynków publicznych placówek oświatowych- przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę, że jest to budynek oświatowy, służący do celów prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozbudowany budynek ma spełniać wymogi stawiane takim budynkom i obiektom.

W ramach zlecenia wyszczególnia się następujący główny zakres opracowania:

- Rozbudowa budynku o 2 segmenty – wschodni i południowy o łącznej powierzchni zabudowy 1300 m, powierzchnia zabudowy ogółem ( z istniejącym budynkiem przedszkola ) – 2270 m;

- Zmiana użytkowania dwóch sal dydaktycznych na szatnie w istniejącym budynku (przeprojektowanie 1 lub 2 sal dydaktycznych na pomieszczenia/e szatniowe)

Dokumentacja rozbudowy, powinna obejmować w szczególności :

- 9 sal. dydaktycznych na minimum 25 uczniów – analogia do sal istniejących- tj. zgodnie z koncepcją ;

- dostęp do budynku dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych – podjazd do projektowanej części –jeśli będzie trzeba;

- niezbędne ciągi komunikacyjne piesze w budynku i przy nim;

- wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe- adekwatnie do sposobu użytkowania budynku;

- niezbędne sanitariaty z wyposażeniem;

- infrastrukturę sieciową, instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, grzewcze, oświetlenie, inst. Internetu, niezbędne przyłącza, przełożenia sieci i przyłączy;

- od strony południowej – w salach dydaktycznych rolety elektryczne na okna;

- przeprojektowanie 1 lub 2 sal dydaktycznych na pomieszczenia/e szatniowe;

- przeniesienie obiektów małej architektury (istniejące place zabaw).

Wymaga się, aby do 4 tygodni od podpisania umowy przedstawić do Zamawiającego koncepcję budynku – rozbudowanej/zaadoptowanej części z propozycją rozwiązań dot. dachu, architektury, konstrukcji, wykończenia ścian , podłóg, , celem dokonania uzgodnienia. Należy dążyć do przyjmowania rozwiązań, które nie będą generować kosztów na etapie budowy i eksploatacji budynku.

Poniżej wzór umowy:

Zał. 2 do ogłoszenia - wzór

UMOWA NR /2021

zawarta dnia

Strony umowy:

Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski,

adres : ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 517-01-21-981

reprezentowaną przez:

mgr ………………. - Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:  …………..

Wykonawca:

Reprezentowany przez :

Sprawa: RG. 271.5.2021.GD.

Treść umowy:

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z art. 2 ust.1pkt 1 ustawy pzp, tj.: zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1, pkt 1 - Zarządzenie Nr 404/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 04.01.2021 r.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy przedszkola w Sokołowie Młp.

3. Ustala się terminy:

a) Na przedłożenie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń budowlanych:

do 12.10.2021 r.

b) Na przedłożenie pozostałej dokumentacji:

do 30.12.2021 r.

4. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia to opracowanie:

- Kompletnego projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.).

- Projektu wykonawczego, (3 egz.).

- Specyfikacji wykonania i odbioru robót. (2 egz.).

- Przedmiarów i kosztorysów robót. (2 egz.).

- Przekazanie wersji elektronicznej w.w. dokumentów Zamawiającemu – 1 egz. – płyta DVD.

Zamawiający uzyskał dla projektowanego przedsięwzięcia decyzję celu publicznego RG.6733.22.2021 Wykonawca będzie zobowiązany opracować pozostałą dokumentację - zgodnie z założeniami decyzji celu publicznego, uzyskać niezbędne uzgodnienia branżowe, ew. przejąć na siebie upoważnienie do kontaktu z organem uzgadniającym dokumentację/wydającym pozwolenia na budowę, dokonywać ew. korekt dokumentacji projektowej na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę.

Na etapie ogłoszenia przetargu – na wykonywanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji – Opracowujący dokumentację będzie zobowiązany do udzielania ew. wyjaśnień na pytania do przetargu i ew. dokonania uzupełnień / korekt dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Projekt należy opracować zgodnie z obowiązującymi na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę wymogami ustawy prawo budowlane, ustawami/rozporządzeniami i wytycznymi branżowymi.

Należy przyjąć rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne nawiązujące do istniejącej bryły budynku, z jednoczesnym zachowaniem aktualnych wymogów odnośnie budynków publicznych placówek oświatowych- przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę, że jest to budynek oświatowy, służący do celów prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozbudowany budynek ma spełniać wymogi stawiane takim budynkom i obiektom.

W ramach zlecenia wyszczególnia się następujący główny zakres opracowania:

Rozbudowa budynku o 2 segmenty – wschodni i południowy o łącznej powierzchni zabudowy 1300 m, powierzchnia zabudowy ogółem ( z istniejącym budynkiem przedszkola ) – 2270 m;

Zmiana użytkowania dwóch sal dydaktycznych na szatnie w istniejącym budynku (przeprojektowanie 1 lub 2 sal dydaktycznych na pomieszczenia/e szatniowe)

Dokumentacja rozbudowy, powinna obejmować w szczególności :

- 9 sal. dydaktycznych na minimum 25 uczniów – analogia do sal istniejących- tj. zgodnie z koncepcją ;

- dostęp do budynku dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych – podjazd do projektowanej części –jeśli będzie trzeba;

- niezbędne ciągi komunikacyjne piesze w budynku i przy nim;

- wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe- adekwatnie do sposobu użytkowania budynku;

- niezbędne sanitariaty z wyposażeniem;

- infrastrukturę sieciową, instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, grzewcze, oświetlenie, inst. Internetu, niezbędne przyłącza, przełożenia sieci i przyłączy;

- od strony południowej – w salach dydaktycznych rolety elektryczne na okna;

- przeprojektowanie 1 lub 2 sal dydaktycznych na pomieszczenia/e szatniowe.

- przeniesienie obiektów małej architektury (istniejące place zabaw).

Wymaga się, aby do 4 tygodni od podpisania umowy przedstawić do Zamawiającego koncepcję budynku – rozbudowanej/zaadoptowanej części z propozycją rozwiązań dot. dachu, architektury, konstrukcji, wykończenia ścian , podłóg, , celem dokonania uzgodnienia. Należy dążyć do przyjmowania rozwiązań, które nie będą generować kosztów na etapie budowy i eksploatacji budynku.

§ 2

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie:

Netto:	 PLN.

Podatek VAT:	         zł.    stawka VAT (%) :  23

Brutto:            PLN.

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana po:

wykonaniu zleconych usług, podpisaniu protokołu odbioru/odbioru końcowego, dostarczeniu do Urzędu Gminy faktury, w ciągu do 30 dni licząc od daty wpływu faktury.

3. Wykonawca wskazuje następujący rachunek bankowy, na który przekazane zostanie wynagrodzenie:

rachunek nr:

w banku :

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół z odbioru usługi potwierdzający prawidłowość wykonanej usługi, możliwy jest odbiór częściowy i etapowy dla każdego zadania.

5. Dopuszcza się płatność częściową, tj.:

- 70% na etapie dostarczenia do Zamawiającego kompletu dokumentacji pozwalającej na uzyskanie wszczęcia w organie wydającym pozwolenia budowlane.

- 30% na etapie dostarczenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Współpracy w zakresie ustalenia koncepcji i uzgodnień.

- Poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do uzyskania dokumentacji, w tym np.: dojazdu, komunikacji, opłat w PODGiK ( wypisy/wyrysy/mapy do celów projektowych, uzgodnienia ZUDP), uzgodnień branżowych, UDT.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy i poinformuje te osoby o uprawnieniach w zakresie przetwarzanie danych osobowych.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada/ zapewni zespół projektowy posiadający wiedzę, uprawnienia i niezbędne doświadczenie do tego aby zrealizować przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją.

§ 5

Wykonawca w przypadku otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o nieprawidłowościach w opracowaniach zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych do usunięcia nieprawidłowości .

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości: 10%	wynagrodzenia umownego netto zadania, którego dotyczy odstąpienie.

b) za uchybienie 5 dniowego terminu korekty dokumentacji  w związku z paragrafem 5 – 0,5% wartości umowy netto zadania którego dotyczy korekta.

c) 0,5% wartości umowy , za każdy dzień zwłoki – uchybienia terminów, o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 a i 2 b licząc od terminów o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 a i 3 b do przekazania kompletnej dokumentacji do Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawa potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wyłącznie na zasadach jak w niniejszej umowie, tj.: do potrącenie z płatności wystarczy jednokrotne przesłaniu do Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o zamiarze dokonania potrącenia kary z wynagrodzenia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty kar umownych w określonym terminie, w przypadku uchybienia terminu dokonania wpłaty kar umownych przez Wykonawcę Zamawiający obniży wypłacone wynagrodzenie o równowartość naliczonych kar umownych.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia i jakichkolwiek kar na rzecz Wykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązków przez Wykonawcę, przez co rozumie się:

- Brak reakcji na 2 - krotne wezwanie do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy.

- Trzykrotne uchybienie terminu 5-cio dniowego, o którym mowa w par. 5.

- Przekroczenie terminów, o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 o więcej niż 3 tygodnie.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości netto zadania, którego ta kara dotyczy.

§ 7

1. Dokonuje się następujących ustaleń w zakresie praw autorskich odnoszących się do efektów realizacji niniejszej umowy stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1) Wykonawca oświadcza, że: w chwili przekazania efektów realizacji niniejszej umowy przysługiwać mu będą do nich autorskie prawa majątkowe i nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy całkowicie swobodne rozporządzanie tymi prawami.

2) Autorskie prawa majątkowe wytworzone w ramach niniejszej umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń i obciążeń. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu wykorzystania efektów realizacji niniejszej umowy.

3) Wynagrodzenie ustalone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Wykonawca zapewnia, że korzystanie autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.

4) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z efektów realizacji niniejszej umowy i autorskich praw majątkowych począwszy od daty ich udostępnienia Zamawiającemu - bez dodatkowych oświadczeń Stron - w zakresie:

5) Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi formalnie na Zamawiającego:

- prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich efektów realizacji niniejszej umowy (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w p. p. 6 i prawo własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone efektów realizacji niniejszej umowy (lub ich poszczególne elementy).

6) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie :

-  trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania efektów realizacji niniejszej umowy w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką;

- rozpowszechniania efektów realizacji niniejszej umowy w całości lub w części, w tym ich publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- wykorzystywania i rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,;

- wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu;

- jakiegokolwiek udostępniania egzemplarzy podmiotom trzecim, w szczególności wykonawcom, instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu inwestycji/projektów oraz instytucjom kontrolującym i nadzorującym wykorzystywanie środków z dofinansowania;

-  tłumaczenia na inne języki;

- modyfikacji poprzez dodanie innych opracowań lub łączenie z innymi opracowaniami, uaktualnienie, zmianę układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian;

- korzystania z efektów realizacji niniejszej umowy w celu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń budowlanych, wszelkich uzgodnień, uzyskiwania dofinansowania.

7) Wykonawca wyraża zgodę, aby inny podmiot/ osoby mogły sprawować nadzór autorski w rozumieniu ustawy prawo budowlane, nad dokumentacją projektową i budową realizowaną na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

"Z A M A W I A J Ą C Y                                                                      W Y K O N A W C A"

Zał. 3 do ogłoszenia

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski;

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w celu ułatwienia kontaktu,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych przez Administratora umów powierzenia danych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a następnie nie krócej niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania i uzupełnienia danych – na podstawie art. 16 RODO,

- usunięcia danych, po wycofaniu zgody, gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania danych – na podstawie art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

- W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez złożenie Administratorowi danych pisemnego oświadczenia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże fakt ich niepodania będzie skutkował brakiem możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zał. 4 do ogłoszenia

Zdjęcia i szkice aktualnego stanu budynku , koncepcja, decyzja celu publicznego - w odrębnych plikach.

Informuje się również, że z zagospodarowaniem miejsca projektowanej rozbudowy można zapoznać się na stronie internetowej :

https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+

ul. Partyzantów 2 Sokołów Młp., dz. ew. nr 873/7 i sąsiednie

Zał. 5 do ogłoszenia

Wzór oferty

... . 07.2021 r.

Oferta na realizację zamówienia

Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy Z.S. w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej 41

RG. 271.5.2021.GD

Dane Oferenta:

Nazwa /imię i nazwisko

Adres:

Nip:

Tel. :

e-mail:

Potwierdzam zapoznanie się z dokumentacją ogłoszenia o zamówieniu ,

oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

………………zł netto, ……………zł. .VAT (*…%) , razem ……………….brutto.

*… - jeśli Oferenta nie jest płatnikiem podatku VAT nie wypełnia tego pola, stosowne oświadczenie dopisze się wówczas do umowy.

Podpis osoby upoważnionej