Sokołów Małopolski, 19.02.2021 r.

Gmina Sokołów Małopolski                                                                                                                        w Sokołowie Małopolskim

RG.ZP.271.10.D.2021

# ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: 
 Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej Nr 108695R Górno Sanatorium - ulica Sanatoryjna w miejscowości Górno w km 0+440 – 0+540 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej”.

Parametry projektowanej drogi:

- Klasa techniczna L,

- Obciążenie ruchem KR1,

- Przekrój półuliczny.

- jezdnia szerokości:   5,50 m (szerokość pasa ruchu 2 x 2,75 m),

- Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego.

- lewostronne pobocze przystosowane do ruchu pieszych – wykonanie chodnika                                           o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 1,5 - 2,0 m przy krawędzi jezdni, prawostronne pobocze  nieutwardzone o nawierzchni z tłucznia kamiennego szerokości min. 0,75 m,

- Odwodnienie drogi poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej przy odpowiednich spadkach poprzecznych i podłużnych niwelety drogi.

- Pokrywy studni infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym wyregulować do projektowanych nawierzchni.

- Zaprojektowanie kanału technologicznego.

- Jeżeli na etapie projektu na odcinku drogi nie będzie możliwe spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, to należy uzyskać odstępstwo od wymogów ww. Rozporządzenia.

- Pozostałe warunki wg. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz odpowiednich przepisów techniczno-budowalnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie Koncepcji rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego).

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

3. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora skutecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, skutecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zatwierdzonego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

4. Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

5. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

3. Zakres prac projektowych – wymagana dokumentacja projektowa i formalno-prawna:

- Projekt koncepcyjny –  1  egz.

- Mapa do celów projektowych – 1 egz.

- Opinia geotechniczna  - 2 egz. + egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.

- Wniosek kompletny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana)  - 1 kpl.

- Dokumenty własności (wypisy i wyrysy) – 1 egz.

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności – 8 egz.

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości –                      1 egz.

- Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne (jeśli konieczne) – 8 egz.

- Projekt budowlany (lub Materiały do zgłoszenia wg podziału) wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami oraz warunkami technicznymi wymaganymi przepisami szczegółowymi – 4 egz.+ egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.

- Projekt wykonawczy – 2 egz. + egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.

- Operat wodnoprawny – 2 egz.  + egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.  Skuteczny kompletny wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z decyzja prawomocną – 1 kpl.

- Skuteczny kompletny wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, skutecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zatwierdzonego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych wraz z opracowaniami wymaganymi ustawą  - 1 kpl.

- Przedmiaru robót, kosztorys ofertowy – 2 egz. z zastosowaniem kodów WSZ (CPV).

- Kosztorysu inwestorski – 2 egz. z zastosowaniem kodów WSZ (CPV).

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagana) – 1 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z aktualnymi wymaganiami, opiniami, uzgodnieniami                      i zatwierdzeniami w organach ruchu – 4 egz.  + egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf – zeskanowane opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: część opisowo-obliczeniowa, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy (word, excel).

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):                                                                                          74.23.20.00  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

5. Termin realizacji zamówienia:

Do 15 grudnia 2021 roku

6. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 
8 marca 2021 r.

7. Termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie planuje Komisyjnego otwarcia ofert.

8. Warunki płatności:

Płatność nastąpi na podstawie faktury po spisaniu protokołu odbioru końcowego,                             w terminie do 30 dni od złożenia faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Józef Niezgoda – inspektor ds. dróg,   tel. 17 7729 019 w. 36,

email.  jozef.niezgoda@e-sokolow-mlp.pl,  drogi@sokolow-mlp.pl

10. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

11. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym wzorem oferty

12. Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń                          w budynku Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp., bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Burmistrz

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Andrzej Ożóg

W załączeniu:

- Formularz oferty – zał. nr 1.

- Mapa poglądowa lokalizacji obiektu – zał. nr 2.

- Mapa zasadnicza ze wskazaniem przebiegu drogi gminnej – zał. nr 3.