Specyfikacja zamówienia pn.:  					RG.271.12.2020.GD

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Młp.

- Lokalizacja:

Sokołów Młp., ul. Rzeszowska 29 (DK 19 ), część podpiwniczona.

- Charakterystyka prac:

Prace będą wykonywane w podpiwniczeniu budynku, pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy.

Prace będą wykonywane w pomieszczeniach zawilgoconych i zagrzybionych, należy przewidzieć odpowiednie środki ochrony osobistej.

Prace będą polegały na odkuciu dolnych części tynków do wysokości ok. 2 m od posadzki z płaskich ścian w pomieszczeniu(2 ściany ) i z jednej ściany na korytarzu.

Stan obecny: tynk cementowowapienny na cegłach i /lub pustakach z wierzchnią warstwą gładzi na bazie gipsu- częściowo odparzoną z miejscowymi wykwitami soli i pleśni w dolnej części.

- Szacunkowa ilość i rodzaje robót.

| Rodzaj robót: | jm. | ilość | c.j. szt/mb/m2 | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczenia - 3 ściany |  |  |  |  |
| 1. Wykucie z muru ościeżnic | m2 | 2 |  |  |
| 2. Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do wysokości 3 m z odwiezieniem gruzu | m2 | 24 |  |  |
| 3. Gruntowanie ścian zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 24 |  |  |
| 4. Uzupełnienie tynków zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 24 |  |  |
| 5. Malowanie 3 krotne ścian farbą oddychającą , kolor jasny lub biały | m2 | 72 |  |  |
| 6. Wstawienie ościeżnic i drzwi stalowych wg. odrębnej specyfikacji | szt. | 1 |  |  |
| 7 demontaż , osadzenie i montaż kratek wentylacyjnych do komina | szt. | 1 |  |  |
| 8. Demontaż i powrotny montaż konstrukcji stalowych - regał. | m2 | 12 |  |  |
| 9. Wstawienie nadproży nad drzwiami | m | 2 |  |  |
| Remont części korytarza - jedna ściana |  |  |  |  |
| 1. Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do wysokości 3 m z odwiezieniem gruzu | m2 | 6 |  |  |
| 2. Gruntowanie ścian zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 6 |  |  |
| 3. Uzupełnienie tynków zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 6 |  |  |
| 4. Malowanie 3 krotne ścian farbą oddychającą , kolor jasny lub biały - nawiązujący do pozostałej części korytarza | m2 | 27 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Rodzaj i ilość robót może ulec zmianie w zależności od oceny sytuacji po dokonaniu skuć i odkrywek.

- Wymagania do tynków i farb.

Do uzupełnienia skutych tynków należy użyć preparatów – tynków i farb stosowanych przy renowacji zawilgoconych ścian pionowych, np. tynk o właściwościach takich jak posiada zaprawa Ceresit CR 61 na gruntowanie i CR62 na warstwę wyrównującą – do zatarcia, po zatarciu ściana powinna być równa, ale chropowata. (dopuszcza się inne rozwiązania nie gorsze).

Do malowania należy użyć farby do malowania wnętrz - silikonowej – lub innej dobrze przepuszczającej parę wodną - oddychającą.

- Specyfikacja drzwi.

Podaje się specyfikację drzwi –(minimalne wymagania), które należy wstawić w miejsce istniejących, mogą być potrzebne rozkucia otworu drzwiowego i uzupełnienia tynków  – w zależności od  wybranych rozwiązań- specyfiki drzwi.

Drzwi do magazynu broni wykonywane zgodnie z PN-90/B-92270, EN 1627. Drzwi do magazynu broni klasy RC4. Drzwi antywłamaniowe klasy C wg PN-90/B-92270 i klasy RC4 wg PN-EN 1627: 2011,  1-no skrzydłowe, plombowane , pokryte blachą stalową grubości co najmniej 2 mm. Ościeżnica metalowa z ceownika grubości minimum 3 mm, minimum 3 zawiasy na skrzydło, blokadę przeciwwyważeniową,  ,zamknięcie na przynajmniej jeden zamek , co najmniej w klasie 7 wg normy PN-EN 122209 , przynajmniej jedną zasuwę co najmniej w klasie 5 wg normy PN-EN 12320 . Kolor ciemnoszary lub ciemno brązowy. Drzwi należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta drzwi.

logo

UMOWA 	 NR _/ _/2016

zawarta dnia		22.09.2016 r.

pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski,

adres : ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 517-01-21-981

reprezentowaną przez:

mgr Andrzeja Ożóg - Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:  Moniki Lichota

- zwanym  w dalszej części umowy " Zamawiającym"

a

_		zwaną dalej		 "Wykonawcą", 		_

który jest właścicielem firmy:		_

_

NIP:  	_

następującej treści

§ 1

"1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Nr 495/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 14.03.2017 r.

"

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Młp.

Zakres robót określa załączona w ofercie  kalkulacja, roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją zamówienia.

Rękojmia i gwarancja na 24 m-ce. Wymieniane drzwi muszą spełniać wymogi specyfikacji, tynki i farby  należy zastosować jak do usuwania skutków zawilgoceń ściany- zgodnie ze specyfikacją.

§ 2

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie:

Netto:	 _ 	PLN.

Słownie :

Podatek VAT:		PLN,	stawka VAT (%) :  		23

Słownie:

Brutto:		PLN.

Słownie: 	a

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana po:

wykonaniu zleconych prac, podpisaniu protokołu odbioru, dostarczeniu do Urzędu Gminy faktury,

w  ciągu	30 dni	licząc od 	daty wpływu faktury.

3. Wykonawca wskazuje następujący rachunek bankowy, na który przekazane zostanie wynagrodzenie:

Rachunek bankowy numer :		_				,w banku:

_

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół z odbioru robót potwierdzający ilość i prawidłowość wykonanych robót, dopuszcza się płatności cząstkowe nie częściej niż 1 raz na jeden  miesiąc.

4. Zamawiający przystępuje do czynności odbioru w terminie do 5 dni po powiadomieniu o zakończeniu robót lub etapu robót.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa , w tym prawa budowlanego, BHP i P. Poż. i z zastosowaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zachowania właściwej organizacji pracy i ładu na placu budowy, uporządkowania terenu budowy i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dokonania Zamawiającemu oględzin robót ulegających zakryciu - poinformowania Zamawiającego o zakończeniu robót i powstrzymania się od zakrywania do czasu dokonania oględzin.

3. Wykonawca odpowiada samodzielnie za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim .

§ 4

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie

do  dnia 	30.10.2020 r.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i niezbędne doświadczenie do tego aby wykonać kompletny przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją .

§ 6

Wykonawca w przypadku otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o wadach  w ciągu 7 dni od daty powiadomienia zobowiązuje się usunąć przedstawione wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)  za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości :

5%	wynagrodzenia umownego.

b)  za  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

0,2%	wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

c)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

0,2%	wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego sporządza się protokół z stanu zaawansowania wykonania i dokonuje się zapłaty za wykonane elementy.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawa potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron umowy.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy , w tym terminu, zakresu i kwoty wynagrodzenia , w przypadku : działania siły wyższej, ponadnormatywnych uciążliwych warunków pogodowych, zmian obowiązującego prawa, wystąpienia okoliczności, których nie było można przewidzieć w momencie wszczęcia procedury zlecenia zadania, przestojów i opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, konieczności dokonania zmian założeń i rozwiązań technicznych jeśli poprawi to efekt końcowy robót  -w tym przypadku kwota nie może wzrosnąć o więcej niż 50% wartości pierwotnej zamówienia.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi kalkulację powykonawczą zgodnie z kalkulacją z oferty. Zapłata będzie należna za faktycznie wykonany i odebrany  zakres robót , przeliczony po cenach jednostkowych jak z oferty lub ustalonych w negocjacji z Wykonawcą - w przypadku, gdy oferta nie przewidywała wykonanego rodzaju robót (zamiennych i ew. dodatkowych)

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

"Z A M A W I A J Ą C Y                                                                      W Y K O N A W C A"

………………………………, 2020 r.

Miejscowość , data

OFERENT (nazwa, adres,tel.,e-mail)

Oferta

na realizację zamówienia pn:

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Młp.

Znak sprawy: RG.271.12.2020.GD

- Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami i podaję kalkulację ceny oferty:

| Rodzaj robót: | jm. | ilość | c.j. szt/mb/m2 | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczenia - 3 ściany |  |  |  |  |
| 1. Wykucie z muru ościeżnic | m2 | 2 |  |  |
| 2. Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do wysokości 3 m z odwiezieniem gruzu | m2 | 24 |  |  |
| 3. Gruntowanie ścian zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 24 |  |  |
| 4. Uzupełnienie tynków zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 24 |  |  |
| 5. Malowanie 3 krotne ścian farbą oddychającą , kolor jasny lub biały | m2 | 72 |  |  |
| 6. Wstawienie ościeżnic i drzwi stalowych wg. odrębnej specyfikacji | szt. | 1 |  |  |
| 7 demontaż , osadzenie i montaż kratek wentylacyjnych do komina | szt. | 1 |  |  |
| 8. Demontaż i powrotny montaż konstrukcji stalowych - regał. | m2 | 12 |  |  |
| 9. Wstawienie nadproży nad drzwiami | m | 2 |  |  |
| Remont części korytarza - jedna ściana |  |  |  |  |
| 1. Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do wysokości 3 m z odwiezieniem gruzu | m2 | 6 |  |  |
| 2. Gruntowanie ścian zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 6 |  |  |
| 3. Uzupełnienie tynków zaprawą oddychającą przeznaczoną do zawilgoconych ścian | m2 | 6 |  |  |
| 4. Malowanie 3 krotne ścian farbą oddychającą , kolor jasny lub biały - nawiązujący do pozostałej części korytarza | m2 | 27 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Oświadczam, że do ceny netto *należy /nie należy doliczyć podatek VAT w kwocie:  ………………….. zł.

* Skreślić niepotrzebne

Podpisano: ……………………………………….

Podpis Oferenta