UMOWA 	 NR _/ _2022

zawarta dnia	……..

Strony umowy:

- Gmina Sokołów Małopolski,

adres : ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 517-01-21-981

reprezentowany przez:

mgr Andrzeja Ożóg - Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:  mgr Moniki Lichota

- zwanym  w dalszej części umowy " Zamawiającym"

2. ……………………………….zwany dalej "Wykonawcą", 		_

którego reprezentuje		_

NIP:  	_											Postanowienia umowy:

§ 1

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Nr 404/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 04.01.2021 r. (paragraf 3 ust.1)

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

Budowa wiaty w Wólce Sokołowskiej na działce 968

Skrócony opis robót:

Budowa wiaty, w tym: roboty ziemne- 80 m2, szalunkowe, betoniarskie, układanie krawężników – 36 mb i kostki 80 m2, wznoszenie konstrukcji drewnianych i wykonywanie pokrycia dachu wiaty, wiata 5/7 m pomiędzy słupami, powierzchnia dachu – ok. 64 m2.

Szczegóły: Zgodnie z załączonym OPZ.

Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami ogłoszenia, załączonym OPZ

§ 2

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie:

Netto:……… zł

Podatek VAT:		zł,	stawka VAT (%) :  23

Brutto:	…..zł	( słownie:………………..)

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana po:

wykonaniu zleconych prac, podpisaniu protokołu odbioru, w którym stwierdzi się prawidłowość wykonanych robót, dostarczeniu do Urzędu Gminy faktury, w ciągu	30 dni	licząc od 	daty wpływu faktury.

3. Wykonawca wskazuje następujący rachunek bankowy, na który przekazane zostanie wynagrodzenie:

Rachunek bankowy numer :	…………………….,w banku:…………………….

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół z odbioru robót potwierdzający ilość i prawidłowość wykonanych robót.

5. Zamawiający przystępuje do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych po powiadomieniu o zakończeniu robót lub etapu robót. Kompletną dokumentację powykonawczą, sporządza, kompletuje i przedkłada wraz z wykazem Wykonawca. Wymagana dokumentacja powykonawcza to:

- 1egz. Wykaz załączonej dokumentacji.

- 1 egz. Deklaracje, atesty, karty wyrobu na wbudowane materiały celem potwierdzenia, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniają wymogi określone w Zamówieniu.

W przypadku nieprawidłowości, w odniesieniu do wszystkich elementów dokumentacji powykonawczej Zamawiający może żądać wyjaśnień, korekt, uzupełnień, a Wykonawca będzie zobowiązany je dokonać we wskazanym przez Zamawiającego terminie- nie krótszym niż 5 dni roboczych.

Nieprawidłowości w dokumentacji odbiorowej końcowej lub przejściowej zwalniają Zamawiającego z zobowiązań dotyczących terminu płatności.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, BHP i P. Poż. i z zastosowaniem nowych własnych materiałów budowlanych , dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zachowania właściwej organizacji pracy i ładu na placu budowy, uporządkowania terenu budowy i przywrócenia stanu pierwotnego terenu przyległego po zakończeniu robót, urobek na koszt Wykonawcy zostanie odwieziony we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

2.  Wszelkie zmiany zakresu lub specyfiki robót mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dokonania Zamawiającemu oględzin robót ulegających zakryciu - poinformowania Zamawiającego o zakończeniu robót i powstrzymania się od zakrywania do czasu dokonania oględzin.

4. Wykonawca odpowiada samodzielnie za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 4

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do 20 grudnia 2022 r.

§ 5

1.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i niezbędne doświadczenie do tego aby wykonać kompletny przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją.

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy i na etapie wykonywania prac budowlanych przez Gminę (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2019.1781 ze zm.) Wykonawca poinformuje te osoby o uprawnieniach i obowiązkach  w zakresie przetwarzanie danych osobowych.

§ 6

Wykonawca w przypadku otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o wadach  w ciągu 7 dni od daty powiadomienia zobowiązuje się usunąć przedstawione wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)  za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości :

5%	wynagrodzenia umownego.

b)  za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

0,1%	wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego sporządza się protokół z stanu zaawansowania wykonania i dokonuje się zapłaty za prawidłowo wykonane elementy.

3. Zamawiający zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Wykonawca, który oferuje rozwiązania niezgodne z wymogami ogłoszenia, wraz ze zmianą rozstrzygnięcia dot. wyboru oferty , wówczas na rzecz Wykonawcy nie przysługuje zapłata żadnego odszkodowania, lub kary umownej.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawa potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron umowy.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi do Urzędu Gminy zakończenie robót. Zapłata będzie należna za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót lub ustalonych w negocjacji z Wykonawcą - w przypadku, gdy zamówienie nie przewidywało wykonanego rodzaju robót (zamiennych i ew. dodatkowych)

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

"Z A M A W I A J Ą C Y                                                                      W Y K O N A W C A"

Adekwatnie do specyfiki i zakresu zadania