Sokołów Małopolski, 2 października 2025 r.

GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1 RG.271.52.2025.MW

# ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski.

2. Podstawa prawna:

Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonej - stosując art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z 26 czerwca 2024 r. znak: 10/IX/2024 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł.

3. Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Sokołowie Małopolskim”.

4. Opis przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Sokołowie Małopolskim”.

- Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. ul. Partyzantów  2, 36-050 Sokołów Małopolski

- Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania: październik 2027r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Przebudowę i rozbudowa istniejącego budynku, w tym m.in.: budowę pomieszczenia jadalni, szatni, wiatrołapu, przebudowę istniejącej zabudowy przedszkola w tym również wymianę pokrycia dachu, termomodernizację, wymianę oświetlenia, odwodnienia, remonty pomieszczeń, wymiana stolarki, zainstalowanie nowych urządzeń wentylacyjnych, przebudowę istniejącej kuchni, przebudowę ogrodzeń , ciągów pieszych i elementów zagospodarowania, zieleni, ogrodzenia, mała architektura – plac zabaw.

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dostępnych na stronie internetowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc1f91a3-ae07-4967-bc28-aeb410a3077e

Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

- Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót.

- Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem budowy.

- Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego.

- Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.

- Konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego, a w szczególności konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i  roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Znajomość dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SIWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

- Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.

- Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.

- Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

- Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.

- W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.

- Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym.

- Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.

- Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.

- Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych.

- Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.

- Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.

- Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.

- Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

- W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.

- Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.

- Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Warunki udziału w postępowaniu:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- zdolności technicznej:

Posiadanie zdolności technicznej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wymaganych uprawnień do kierowania/nadzorowania robót budowlanych w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

lub inne uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

- Wykonawca może zapewnić zespół składający się z osób posiadających stosowną zdolność techniczną i zawodową, który będzie odpowiedzialny za pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie trwania Umowy.

- zdolności zawodowej:

Posiadanie zdolności zawodowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi - w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, której wartość wynosiła min. 5 000 000,00 zł oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów wykonania usług oraz określających czy usługi, o których mowa w pkt. 5 ppkt 2 zostały wykonane w sposób należyty.

a) ocena warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 polegała będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia),

b) niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – od dnia podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w dniu odbioru inwestycji przez Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Rzeszowie                                  i uzyskanie skutecznego pozwolenia na użytkowanie. Jako orientacyjną datę zakończenia ww. przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę październik 2027 r.

- Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać:

- sekretariat (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1,
36-050 Sokołów Małopolski

- e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl

w terminie do godz. 12:00 dnia 8 października 2025 r.

8. Termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie planuje Komisyjnego otwarcia ofert.

9. Warunki płatności:

Płatność nastąpi na podstawie składanych nie częściej niż raz w miesiącu faktur w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w tutejszym urzędzie, przy czym kwota ostatniej faktury nie może być niższa niż 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą zapłaty ostatniej faktury będzie uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Akceptuję dołączony do zapytania ofertowego wzór umowy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu:

Marta Wilk		– młodszy referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego

Joanna Szypuła		– podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego

tel. 17 7729 019 (wewnętrzny 21)

11. Kryteria oceny ofert:

- 100% cena brutto

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Jeśli dostawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według kryterium oceny ofert.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub gdy cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

- Cena podana w ofercie musi obejmować całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, za realizację kompletnego przedmiotu umowy.

12. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego + kserokopia/skan uprawnień.

Do kryterium oceny ofert będzie brana wycena dla całego zamówienia.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi być czytelna.

13. Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp. bez powiadamiania Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14. Załączniki

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Wzór umowy.

Burmistrz Gminy i Miasta