ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie z dnia 19 maja 2026 r.

Nazwa zamówienia:

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sokołów Małopolski"

Informacje ogólne:

Wykonawcy są zobowiązani do śledzenia strony internetowej zapytania, tak aby w swej ofercie uwzględnić aktualne wymagania zamówienia.

Uczestnicy postępowania są zobowiązani do zapoznania się z zasadami korespondencji i składania ofert w ramach zamówienia.

Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Zamawiający:		GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Adres:			ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

NIP:			517-01-21-981

REGON:		690 582 134

Strona internetowa:	www.sokolow-mlp.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek: 07:30 - 17:00

wtorek-czwartek: 07:30 - 15:30

piątek: 7:30 – 14:00

Telefon: 		(17) 772 90 19

e-mail:			ugim@sokolow-mlp.pl

Skrzynka ePUAP: 	/gu0m5x6l0j/skrytka

BIP			https://bip.sokolow-mlp.pl

Znak sprawy: RG.271.11.2026.PB

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), a do którego stosuje się zarządzenie nr 385/IX/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 05.02.2026 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł.

Niniejsze zamówienie nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sokołów Małopolski"

- Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy wskazanym poniżej

- Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania:

Cześć I – 26 października 2026 r.

Cześć II I III – 28 września 2026 r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Część 1 – „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej i Tęczowej w Sokołowie Małopolskim”

Zakres rzeczowy:

– Roboty przygotowawcze,

– Roboty ziemne,

– Zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

– Stabilizacja fundamentów prefabrykowanych,

– Stabilizacja przewodów ziemnych,

– Montaż szafy ZKP+SO,

– Montaż słupów stalowych,

– Montaż wysięgników,

– Montaż opraw oświetleniowych,

– Prace wykończeniowe,

Opis inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci nN poniżej 1 kV oświetlenia dróg w Sokołowie Małopolskim na ulicach osiedla Słonecznego oraz części ul. Głogowskiej. Zadanie polega na ułożeniu 3433 m kabla YAKXS 4x25 mm, posadowieniu 70 fundamentów prefabrykowanych F150/200, 70 słupów stalowych o właściwościach opisanych w załącznikach do SWZ nr 12
 i 13, montażu 70 wysięgników i opraw oświetleniowych opisanych w załącznikach do SWZ nr 12 i 13.

Część 2 – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna – Wólka Sokołowska w Małej Markowiźnie”.

Zakres rzeczowy:

– Roboty przygotowawcze,

– Roboty ziemne,

– Zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

– Stabilizacja fundamentów prefabrykowanych,

– Stabilizacja przewodów ziemnych,

– Montaż szafy ZKP+SO,

– Montaż słupów stalowych,

– Montaż wysięgników,

– Montaż opraw oświetleniowych,

– Prace wykończeniowe,

Opis inwestycji:

Przedmiotem zadania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego części drogi powiatowej Nr 1366 Markowizna – Wólka Sokołowska w miejscowości Markowizna”. Zadanie polega na wykonaniu 68,5 m linii kablowej YAKXS 4x25 mm oraz 1002 m linii kablowej napowietrznej AsXSn 2x25 mm. Należy zamontować 26 słupów oświetleniowych wykonanych z żerdzi strunobetonowych wirowanych E o długości 10,5 m, zamontować 26 wysięgników i opraw oświetleniowych opisanych w załącznikach do SWZ.

Część 3 - Zadanie a): Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2727 w m. Wólka Niedźwiedzka

Zakres rzeczowy:

– Roboty przygotowawcze,

– Roboty ziemne,

– Zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

– Stabilizacja fundamentów prefabrykowanych,

– Stabilizacja przewodów ziemnych,

– Montaż szafy ZKP+SOU,

– Montaż słupów aluminiowych anodowanych,

– Montaż wysięgników,

– Montaż opraw oświetleniowych,

– Prace wykończeniowe,

Opis inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, stanowiące oświetlenie uliczne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 210 m linii kablowej YAKXS 4x35mm2, montaż 6 fundamentów B-51, 6 słupów aluminiowych anodowanych wraz z wysięgnikiem oraz oprawami. Należy wykonać także montaż szafy oznaczonej jako SOU posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, zasilanej ze złącza kablowo-pomiarowego oznaczonego wg projektu „ZKP”. Wykonać prace zabezpieczające i odtworzeniowe. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań podobnych lub równoważnych po ich zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zadanie b): Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 3599/2 w m. Wólka Niedźwiedzka.

Zakres rzeczowy:

– Roboty przygotowawcze,

– Roboty ziemne,

– Zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

– Stabilizacja fundamentów prefabrykowanych,

– Stabilizacja przewodów ziemnych,

– Montaż szafy ZKP+SOU,

– Montaż słupów stalowych,

– Montaż wysięgników,

– Montaż opraw oświetleniowych,

– Prace wykończeniowe,

Opis inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, stanowiące oświetlenie uliczne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 204 m linii kablowej YAKXS 4x35mm2 na trasie o długości 170 metrów, montaż 6 fundamentów B-51, 6 słupów aluminiowych anodowanych wraz z wysięgnikiem oraz oprawami. Należy wykonać także montaż szafy oznaczonej jako SOU posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, zasilanej ze złącza kablowo-pomiarowego oznaczonego wg projektu „ZKP”. Wykonać prace zabezpieczające i odtworzeniowe. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań podobnych lub równoważnych po ich zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

Uwaga: W odniesieniu do części III zamówienia, Zamawiający wymaga montażu słupów stalowych z oprawami ulicznymi tożsamymi z już istniejącymi.

Wszystkie nowo montowane oprawy oświetleniowe musza być kompatybilne z istniejącym systemem oświetlenia (INTERACT CITY) w Gminie Sokołów Małopolski. W przypadku linii kablowej ziemnej wraz z kablem układać należy bednarkę. Po wykonaniu prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji technicznych dostępnych na stronie internetowej pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08802c7a-045a-45ca-87fe-3ad53382a76f

Obowiązki ogólne Inspektora

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności w wymaganiami Zamawiającego.

- Przygotowanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i obecność na  terenie budowy w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla inspektora oraz na każde wezwanie Zamawiającego (pobyt na budowie lub w siedzibie Inwestora w terminie do 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego).

Obowiązki na etapie budowy

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
 i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie.

- Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.

- Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nimi związanych.

- Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych 
ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

b) dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania

5) Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza u terenu budowy.

- Monitorowanie postępu robót.

- Podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.

- Opiniowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

10) Wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części oraz wykonania robót zamiennych, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie z Wykonawcą robót budowalnych. Przedmiotowy wniosek należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania.

11)  Wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności wykonania zamówień dodatkowych nie określonych w dokumentacji projektowej
 w formie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.

12) Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlano – instalacyjnych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich do odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.

13)  Przygotowanie i potwierdzenie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.

14)  Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.

15)  Uczestniczenie w posiedzeniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych.

16)  Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy 
w okresie jej trwania.

17) Udział w protokolarnych przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych
 i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, według stanu na dzień odstąpienia.

18)  Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących zmianą ceny kontraktowej lub zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

19) Potwierdzanie dokumentów do dokonania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, sprawdzanie, akceptacja projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.

20)  Inspektor Nadzoru jest upoważniony do podejmowania decyzji i wydawania poleceń Wykonawcy, których skutkiem może być wzrost kosztów inwestycji wyłącznie po uzgodnieniu z Inwestorem.

21) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania sprawdzeń obmiarów podawanych przez Wykonawcę robót w protokołach odbioru i harmonogramach
 i informowania Zamawiającego o rozbieżnościach ze stanem faktycznym.

22)  Udział w pracy Komisji - Rady budowy – jako doradca techniczno – technologiczny

23) Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, różnicowych, na roboty dodatkowe
 i kosztorysów powykonawczych.

24)  Przestrzeganie zasad odbioru robót i współpraca z Wykonawcą robót budowlanych 
i Zamawiającym, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

25)  Współuczestnictwo z Zamawiającym w przekazaniu placu budowy.

26) Udział w komisji odbioru poszczególnych etapów, odbioru końcowego oraz przekazania do eksploatacji zadania.

27) Pomoc w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy robót objętych umową, należnych odszkodowań, kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych poprzez potwierdzanie wyliczeń i sporządzanie kalkulacji, udzielanie wyjaśnień w kwestiach obmiarów i rozwiązań technicznych.

28)  Pomoc w rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy o roboty budowlane poprzez potwierdzanie wyliczeń i sporządzanie kalkulacji, udzielanie wyjaśnień i rozwiązań technicznych.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w terminie do 5 dni roboczych - po rozstrzygnięciu zapytania.

Terminy dla Wykonawcy:

- rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – od dnia podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w dniu odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Jako orientacyjną datę zakończenia ww. przedmiotu zamówienia przyjmuje się: dla Części I – 26 października 2026 r., dla części II i III – 28 września 2026 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium ani też zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Podział zamówienia na części

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- zdolności technicznej:

Posiadanie zdolności technicznej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wymaganych uprawnień do kierowania/nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia posiadanych uprawnień wraz z ofertą.

Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Wykonawca zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia przynależności do Polskiej Izby Inżynierów budownictwa wraz z ofertą.

- zdolności zawodowej:

Posiadanie zdolności zawodowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bądź kierownika budowy przy inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, której wartość wyniosła co najmniej 200 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty referencji lub innego dokumentu wystawionego przez Zamawiającego usługę nadzoru inwestorskiego, 
z którego treści będzie wynikać: okres świadczenia  usługi, rodzaj robót budowlanych, których dotyczył nadzór, wartość brutto tych robót oraz to czy usługa nadzoru  została wykonana w sposób należyty.

Ocena warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej polegała będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykluczenie wykonawcy wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz sposób oceny przez Zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia

Wykluczenie wykonawcy  wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1.	Który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2.	Wobec którego zachodzi, którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3.	Wobec którego zachodzi którakolwiek następujących z okoliczności w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 514) oraz którzy nie należą do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

5.	Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - (w treści formularza oferty- zał. 1 ) oraz weryfikacji poprawności oświadczeń/dokumentów z ogólnodostępnymi rejestrami. Oferty oferentów wykluczonych zostaną odrzucone.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić wyłącznie w języku polskim (lub z załączonym tłumaczeniem). Z oferty mają wynikać wszystkie informacje ujęte na udostępnionym wzorze oferty wraz z podpisanym Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pod rygorem odrzucenia oferty. Podpisanie oferty jest równoznaczne z podpisaniem i potwierdzeniem wszystkich zawartych w ofercie zapisów, w tym oświadczenia w zakresie spełnienia warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu.

- Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana
 w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika) – pod rygorem odrzucenia oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące warunków udziału wskazane w pkt 5 musi potwierdzić każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione we wzorze oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich dokumentów przedłożonych wraz z ofertą.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno w tytule wiadomości zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- Nieprawidłowości w ofertach wynikające zaokrągleń podatku VAT nie będą stanowić podstawy do odrzucenia oferty- Zamawiający dokona ew. korekty i weźmie pod uwagę prawidłową wartość – przewiduje się dla zamówienia stawkę 23% VAT.

- Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia i umowy z Wykonawcą. Ceny z oferty będą przeniesione do umowy.

- Miejsce sposób i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2026  r. o godz. 10:00.

Składanie ofert dopuszcza się w formie papierowej w kopercie opisanej nazwą zamówienia i adnotacją nie otwierać przed (data i godzina składania ofert, ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy (ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski).

Należy pamiętać, aby wypełnić wymagane pola oferty, dane kontaktowe, dołączyć załączniki i podpisać ofertę przez osobę uprawnioną.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko sporządza i przesyła ofertę, Na rzecz Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów udziału w niniejszym postępowaniu w żadnym wypadku.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a)	cena całkowita brutto - 100%

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych, obliczoną zgodnie z poniżej określonym wzorem:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

------------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt( x 100%)

Cena oferty badanej

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert ma taką samą cenę, to Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła najwcześniej.

- Komunikacja

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Marta Wilk - tel. 17 77 29 019 wew. 38 e-mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl. Wszelkie wnioski i pytania do zapytania należy kierować wyłącznie zgodnie z informacją w zał. 3.

- Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.

- W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dowodów dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw 
i ich uzupełnienia.

- Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
 z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy. Jako potencjalnie rażąco niską cenę będzie się traktować cenę odbiegającą od średniej cen wszystkich ofert o przynajmniej 40 % w odniesieniu do wszystkich lub któregoś z elementów zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta jest nieprawidłowa (niezgodna z niniejszym zapytaniem lub nieprawidłowo złożona) lub zawiera rażąco niską cenę.

- Zamówienie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie podana oferentom z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert- jeśli zmiana będzie się wiązać z koniecznością istotnego zwiększenia nakładu pracy dla oferentów chcących złożyć ofertę.

- Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

- Wybór oferty.

1)	Zamawiający w pierwszej kolejności będzie oceniał ofertę z najwyższą liczbą punktów przyznanych w ramach kryterium. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta jest oceniana, do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego
 i wskazanych w zapytaniu oraz złożenia wyjaśnień treści złożonych dokumentów/oświadczeń lub treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2)	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą - ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punków w ramach kryterium i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

3) W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu, Zamawiający może dokonać badania i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4)	Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty

b.	jest złożona po terminie składania ofert

c.	została złożona przez Wykonawców wykluczonych z postępowania

d.	jest nieważna na podstawie innych przepisów

e.	nie zawiera informacji niezbędnych do jej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zamówieniu.

f. Wykonawca nie wykaże, że cena nie jest rażąco niska - jeśli zajdzie taka obawa u Zamawiającego, a Wykonawca nie udzieli w tym zakresie informacji lub poda nieprawidłowe informacje.

(Zamawiający będzie mógł wezwać w tym zakresie do wyjaśnień w razie powzięcia wątpliwości i dokonać oceny prawidłowości oferty po uzyskaniu pełnych informacji)

g. Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

- Uchylenie się od podpisania umowy

Umowę podpisze się korespondencyjnie (przesłanie przygotowanych dokumentów e- mailem do Oferenta i odesłanie podpisanej umowy do Zamawiającego) lub na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z innym Wykonawcą , który jako kolejny złożył ofertę najkorzystniejszą, jeśli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana pierwotnie, uchyla się od zawarcia umowy, przez co rozumie się brak odesłania kompletnej prawidłowo podpisanej umowy do Zamawiającego w terminie do 5 dni od przesłania sporządzonej umowy do Wykonawcy (dopuszcza się podpisanie umowy w formie elektronicznej), lub brak stawienia się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy papierowej w terminie 5 dni od przesłania informacji do Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do podpisania umowy.

- Wykonawca wprowadził w błąd Zamawiającego przez podanie nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji, na podstawie których zawarto umowę lub wybrano najkorzystniejszą ofertę.

- Podstawy unieważnienia postępowania ( Zamawiający nie podpisze umowy w wymienionych przypadkach).

1). Zamawiający unieważnia postępowanie (nie podpisze umowy) , jeżeli:

- nie złożono żadnej ważnej oferty,

- wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,

- analogicznie jak w przypadkach dopuszczanych ustawą Prawo zamówień publicznych;

- w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (uznane za najkorzystniejsze) i na wezwanie Zamawiającego wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- zamawiającemu cofnięto dofinansowanie .

- nie wpłynie ważna oferta na kwotę poniżej 170 000,00 zł. netto, wówczas ponowi się zamówienie w trybie ustawy PZP.

- Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem.

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 13i.

- Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

- Odbiorcami danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem.

- Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

- W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się: przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

18. Udostępnione dokumenty i materiały wraz z Zapytaniem

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Burmistrz

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Andrzej Kraska

Oferta – wzór – zał. nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Oferta na zamówienie pn.:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sokołów Małopolski"

Nazwa Wykonawcy:	……………………………………..…………………………....

Adres Wykonawcy:	…………………………e- mail …………………………….…

NIP Wykonawcy:		…………………………………………………………………..

Numer konta do płatności: ………………………………………………………………..

Dane osoby uprawnionej do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:		………………………………………………………………….

Funkcja/Stanowisko:	………………………………………………………………….

- Oferuję wykonanie zamówienia za cenę

Cena netto:………………………

Podatek VAT (23%)…………………………

Cenę brutto………………………………

Podane ceny są cenami całkowitymi jakie zapłaci Zamawiający w związku z realizacją Zamówienia i Umowy.

- Zapoznałem się z aktualną wersją dokumentacji Zapytania, wzorem umowy i wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

3.	Oświadczenia

1)	Oświadczam/y, że:

a)	Pozyskałem/liśmy dla siebie i na swoją odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

b)	Zapoznałem/liśmy się z dokumentami przedmiotowego postępowania i do dokumentacji w ww. postępowaniu nie wnoszę/imy zastrzeżeń.

c)	Akceptuje/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje/my się podpisać umowę.

4.	Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

….............................................................................................................................…………...................................................................................................................................

5.	Oświadczam, że wypełniłem i będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w celu realizacji zamówienia.*

6.	Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1)	Imię i nazwisko ………….……………..…. e-mail………………………. tel. kontaktowy ……………………

2)	Imię i nazwisko ………….……………..…. e-mail………………………. tel.  kontaktowy ……………...……

7.	Informujemy, że zgodnie z poniższą definicją spełniamy przesłanki kwalifikujące reprezentowany podmiot, jako:

Zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

	Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

	Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

	Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*.

* zaznaczyć właściwe (x-em)

(Pkt 7: Informacje wymagane wyłącznie do celów sprawozdawczych).

8.	Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w zakresie powiązań z Zamawiającym.

2) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy*.

3) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

5) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty – w tym: potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień, potwierdzenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników)*.

6) Inne specyficzne dla Wykonawcy- jeśli dotyczy*

*- przekreśl jeśli nie dotyczy.

Dnia …………………………

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do zapytania

WZÓR UMOWY

UMOWA NR …….

Zawarta w dniu …………….. r. w Sokołowie Małopolskim.

Strony umowy:

- Gmina Sokołów Małopolski z siedzibą ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski,  NIP 517 01 21 981, którego reprezentuje Burmistrz Gminy i  Miasta Sokołów Małopolski Pan mgr  Andrzej Kraska, kontrasygnuje Skarbnik Gminy Pani Monika Lichota - zwana dalej „Zamawiającym”

- ………………………………. - zwany dalej „Wykonawcą”,

Razem zwanymi Stronami, a każde z osobna Stroną, o następującej treści:

PREAMBUŁA UMOWY

Umowa niniejsza została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na podstawie Zarządzenia Nr 385/IX/2026 Burmistrza Gminy i Miasta  Sokołów Małopolski z dnia 05.02.2026 r., tj.: po przeprowadzeniu rozpoznania rynku, w oparciu o § 5 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA OD KWOTY 170 000,00 zł.

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sokołów Małopolski"  (znak RG………………..), w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski”. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, stanowiącego integralną część umowy.

§ 2.

Zakończenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w dniu zatwierdzenia przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru robót podpisanego przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla części I robót budowlanych 26 października 2026 r. dla części II i III – 28 września 2026 r.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie:

Netto: ……………….. zł

Vat: ……………... zł (stawka 23%)

Brutto: ……………………. zł (słownie: …………………………….)

- Wynagrodzenia określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które będą poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym po podpisaniu przez obie strony protokołu potwierdzającego prawidłowość realizacji zadań.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek nr: …………………………….. wskazany przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 r. poz. 775). Niespełnienie powyższego warunku, spowoduje wydłużenie terminu  zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich działań Wykonawcy, w sposób umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie 
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2025 poz. 1170 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania wynagrodzenia:

Dane do faktury:

Gmina Sokołów Małopolski

Ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

NIP: 517-01-21-981

ODBIORCA/PŁATNIK

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

NIP: 814-12-58-727

- Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF,. Za datę wystawienia faktury uważa się dzień jej przesłania do KSeF W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jest zobowiązany do wskazania w fakturze danych Odbiorcy/Płatnika wraz z identyfikatorem podatkowym NIP: 814-12-58-727, a także do wypełnienia pola „Rola" jako „JST odbiorca". W przypadku niedostępności KSeF, faktury będą wystawiane w formie przewidzianej przepisami.

- Prawidłowe wskazanie danych, o których mowa w ust. 11, jest warunkiem zapewnienia Zamawiającemu dostępu do faktury w systemie KSeF.

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się dzień nadania numeru  KSeF, ujawniony w UPO jako „data przyjęcia dokumentu do systemu MF”. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia następnego po tym dniu.

- W przypadku wystawienia faktury poza KSeF w trybie offline lub w okresie niedostępności systemu, termin płatności biegnie od dnia następnego po dniu nadania numeru KSeF, po obowiązkowym dosłaniu dokumentu do systemu. Przekazy informacyjne poza KSeF nie inicjują rozpoczęcie biegu terminu, do czasu nadania numeru KSeF

- Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KSeF.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów; wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy drugiej Strony.

- Za nieterminowe regulowanie należności przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą na podstawie noty odsetkowej.

- Ewentualne załączniki do faktury KSeF, stanowiące np. cenniki, protokoły odbioru, gwarancje itp. będą przesyłane drugiej Stronie poza systemem KSeF e-mailem: joanna.szypula@e-sokolow-mlp.pl (format PDF, JPG), równocześnie z doręczeniem faktury ustrukturyzowanej, dla której przyjmuje się dzień nadania numeru  KSeF, ujawniony w UPO jako „data przyjęcia dokumentu do systemu MF”.

§ 4.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

Obowiązki ogólne Inspektora

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności w wymaganiami Zamawiającego.

- Przygotowanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i obecność na  terenie budowy w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla inspektora oraz na każde wezwanie Zamawiającego (pobyt na budowie lub w siedzibie Inwestora w terminie do 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego).

Obowiązki na etapie budowy

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
 i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie.

- Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.

- Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nimi związanych.

- Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych 
ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

b) dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania

5) Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza u terenu budowy.

- Monitorowanie postępu robót.

- Podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.

- Opiniowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

10) Wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części oraz wykonania robót zamiennych, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie z Wykonawcą robót budowalnych. Przedmiotowy wniosek należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania.

11)  Wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności wykonania zamówień dodatkowych nie określonych w dokumentacji projektowej
 w formie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.

12) Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlano – instalacyjnych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich do odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.

13)  Przygotowanie i potwierdzenie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.

14)  Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.

15)  Uczestniczenie w posiedzeniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych.

16)  Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy 
w okresie jej trwania.

17) Udział w protokolarnych przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych
 i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, według stanu na dzień odstąpienia.

18)  Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących zmianą ceny kontraktowej lub zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

19) Potwierdzanie dokumentów do dokonania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, sprawdzanie, akceptacja projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.

20)  Inspektor Nadzoru jest upoważniony do podejmowania decyzji i wydawania poleceń Wykonawcy, których skutkiem może być wzrost kosztów inwestycji wyłącznie po uzgodnieniu z Inwestorem.

21) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania sprawdzeń obmiarów podawanych przez Wykonawcę robót w protokołach odbioru i harmonogramach
 i informowania Zamawiającego o rozbieżnościach ze stanem faktycznym.

22)  Udział w pracy Komisji - Rady budowy – jako doradca techniczno – technologiczny

23) Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, różnicowych, na roboty dodatkowe
 i kosztorysów powykonawczych.

24)  Przestrzeganie zasad odbioru robót i współpraca z Wykonawcą robót budowlanych 
i Zamawiającym, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

25)  Współuczestnictwo z Zamawiającym w przekazaniu placu budowy.

26) Udział w komisji odbioru poszczególnych etapów, odbioru końcowego oraz przekazania do eksploatacji zadania.

27) Pomoc w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy robót objętych umową, należnych odszkodowań, kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych poprzez potwierdzanie wyliczeń i sporządzanie kalkulacji, udzielanie wyjaśnień w kwestiach obmiarów i rozwiązań technicznych.

28)  Pomoc w rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy o roboty budowlane poprzez potwierdzanie wyliczeń i sporządzanie kalkulacji, udzielanie wyjaśnień i rozwiązań technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy branżowej, obowiązującymi przepisami i normami oraz z ustaleniami dokonanymi 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.

- Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada pełną zdolność do zawarcia umowy oraz do wykonania wynikających z niej zobowiązań,

2) zawarcie umowy nie narusza żadnych przepisów prawa ani decyzji sądowych lub administracyjnych,

3) realizacja umowy nie narusza zobowiązań Wykonawcy wobec stron trzecich.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopii umowy na roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w jego posiadaniu, dotyczące realizacji umowy,

- Współpraca z Wykonawcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania umowy,

- Zamawiający będzie świadczył pomoc Wykonawcy w uzyskaniu od pracowników Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji będących w ich posiadaniu, niezbędnych dla wykonania usługi.

§ 6.

1.	Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

1)	z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy                               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego),                          w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługującego Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu umowy

2)	w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych                      od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługującego Wykonawcy,  z tytułu realizacji przedmiotu umowy,

3)	niestawienia się Wykonawcy na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdy jeden dzień zwłoki.

4)	zwłoki w usunięciu wad i niezgodności działań Wykonawcy z przedmiotem umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

a)	Za podjęcie czynności lub zaciąganie zobowiązania w umieniu Zamawiającego bez jego zgody w wysokości 1 500,00 zł za każdy przypadek.

2.	Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie.

3.	Jeżeli kary umowne osiągną 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 9.

4.	Częściowe odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty                                  kar umownych, co do których podstawa naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zapłaconych kar.

5.	Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wystawionej przez Zamawiającego pierwszej noty obciążeniowej.

6.	Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

7.	Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkiego rodzaju roszczenia, odszkodowania i koszty, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Inspektor jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

8.	Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiadać będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającego spowodowane nienależytym opracowaniem dokumentacji i nadzorowaniem inwestycji.

§ 7.

- Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy Marta Wilk - tel. 17 7729 019 wew. 38, 
e-mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl.

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest ………………… tel. …………………., e-mail: ……………………….

- Przedstawiciel Wykonawcy może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej zmiany jej treści, pod warunkiem zmiany na osobę posiadającą co najmniej takie same uprawnienia. Konieczność zamiany w/w. osoby wymaga poinformowania przedstawicieli Zamawiającego na piśmie oraz akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych.

§ 8. Ochrona danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, informuje się, że:

1.	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokołów Małopolski

- inspektorem ochrony danych osobowych jest ………………………….

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do aft. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

§ 9.

- Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia jeżeli:

- Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy,

- Wykonawca nie zastosuje się w terminie 7 dni do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego wymagającego aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usług,

- Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego,

- Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,

- Zamawiający trzykrotnie udowodni Wykonawcy niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w umowie lub obowiązujących procedurach.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, iż nie jest możliwe należyte wykonanie zamówienia z przyczyn niezależnych od stron Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach. W niniejszym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający:

- konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po wielokrotnych upomnieniach,

- zawiesza wykonanie usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 21 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające                     na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający ustali w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, należne wynagrodzenie za wykonane prace. Kierownik Budowy poświadczy,                                w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie rozwiązania Umowy.

§ 10.

# Termin realizacji umowy ustalony w § 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru ze strony Inspektora.

§ 11.

# Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo                       dla siedziby Zamawiającego

# Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania,
w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

# Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne , mediacjom  lub innemu polubownemu rozwiązaniu  sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

# W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

# Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: 						WYKONAWCA:

Postanowienia dot. rachunku i podatku VAT mogą ulec modyfikacji w zależności od rodzaju rozliczeń VAT Wykonawcy.