Sokołów Małopolski, 20 stycznia 2026 r.

GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1 RG.ZP.271.12.D.2026

# ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski.

2. Podstawa prawna:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie stosując zarządzenie Nr 365/IX/2026  Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z 7 stycznia 2026 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł.

3. Przedmiot zamówienia:

Część I: „Projekt  oświetlenia drogowego przy ul. Okulickiego w Sokołowie Małopolskim”,

Część II: „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 881 w Trzebosi”,

Część III: „Projekt budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska (do Stokrotki)”,

Część IV: „Dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Majdan w Górnie”.

Część V: „Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi dz. nr 3340, 2938/2, 2939, 2938/1”.

Część VI: „Projekt i wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Trzeboś Podlas dz. nr 2599”.

Część VII: „Projekt  oświetlenia przy drodze nr 108727R na dł. 250 m Trzebuska Dworzysko”.

Część VIII: „Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3033/1 w m. Wólka Niedźwiedzka”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Okulickiego w Sokołowie Małopolskim na dz. nr ewid.  2877/2, 2821/2, 2822/2, 2823/2 na odcinku ok. 270 m.

Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 881 w Trzebosi dz. nr ewid. 2077/4 na odcinku ok. 150 m.

Część III: Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska  (do Stokrotki) dz. nr ewid. 167 na odcinku ok. 640 m.

Część IV: Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Majdan w Górnie” dz. nr ewid. 1059 i 1058/3 na odcinku ok. 370 m.

Część V: Projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi dz. nr 3340, 2938/2, 2939, 2938/1  na odcinku ok. 400 m.

Część VI: Projekt i wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Trzeboś Podlas dz. nr 2599 na odcinku ok. 140 m.

Część VII: Projekt  oświetlenia przy drodze nr 108727R na dł. 520 m Trzebuska Dworzysko dz. nr ewid. 1531/7, 1606/9, 1606/7, 1608/1, 1609/1, 1610/3, 1611/3, 1612/3, 1613/3, 1614/3, 1615/3, 1616/4, 1617/3, 1618/4, 1619/7, 1620/4, 1612/4, 1623/4, 1625/4, 1626/4 na odcinku ok. 520 m.

Część VIII: Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3033/1 w m. Wólka Niedźwiedzka, dz. nr ewid. 3033/1 na odcinku ok. 700 m.

W załączeniu mapy z oznaczonymi trasami planowanych do wykonania oświetleń drogowych.

5. Zakres rzeczowy obejmuje:

  - Pozyskanie w niezbędnym zakresie materiałów wyjściowych do projektowania.

  - Wykonanie na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania.

  - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

  - Opracowanie wniosku, oraz materiałów niezbędnych do uzyskania warunków technicznych lub ich aktualizacji.

  - Opracowanie wniosku wraz z materiałami do decyzji lub aktualizacji decyzji:

    - o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli będzie wymagana,

    - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeśli będzie wymagana,

    - pozwolenia wodno-prawnego - jeśli będzie wymagane.

  - Uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania zadania w tym między innymi:

    - opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia,

    - wykonanie badania geologicznego - jeśli będzie wymagane,

    - uzgodnienia usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,

    - uzgodnienie przejścia przez drogi oraz potoki i cieki wodne z ich zarządcami –                                   o ile wystąpią, jednakże przejścia te należy ograniczyć do minimum,

    - w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

    - oświadczenia o prawie dysponowania terenem.

  - Wykonanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

  - Uzgodnienia dokumentacji projektowej przez wszystkie instytucje wymagane ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi.

  - Opracowanie specyfikację technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

  - Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu                                           na budowę/zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych                                 do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej wraz                                         z wymaganymi załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

  - Uzyskanie skutecznego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w imieniu Inwestora.

  - Uzyskanie innych, nie wymienionych wyżej uzgodnień, decyzji i pozwoleń, których uzyskanie będzie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia:

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia dla wszystkich części: 31 lipca 2026 r.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać:

- sekretariat (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1,
36-050 Sokołów Małopolski

- e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl

w terminie do godziny 12:00 dnia 26 stycznia 2026 r.

8. Termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie planuje Komisyjnego otwarcia ofert.

9. Warunki płatności:

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływy prawidłowo wystawionej faktury do tut. Urzędu na dziennik podawczy lub na adres ugim@sokolow-mlp.pl. Przekazanie faktury na inny adres nie będzie uznawane za skuteczne doręczenie faktury i nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu jej płatności.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dominik Mul – pracownik ds. dróg  tel. 17 7729 019 w. 36

Zbigniew Maziarz – pracownik ds. dróg  tel. 17 7729 019 w. 36

11. Kryteria oceny ofert:

- 100% cena brutto

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Jeśli Wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według kryterium oceny ofert.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego                   lub gdy cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

12. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego.

Przed złożeniem ofert zaleca się zrobienie wizji lokalnej.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferty muszą być czytelne.

13. Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski bez powiadamiania Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14. Załączniki

Załącznik 1 – Załącznik mapowy z oznaczoną  trasą planowanego oświetlenia drogowego.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik 3 – Wzór umowy.